| 广东省阳江市2013年保障性住房项目新开工一览表 填报单位：阳江市住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积㎡ | 总投资（万元） | 项目开工前期工作完成时间 | 保障房建设套数（套） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公租房（含廉租房） | 经适房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 |
| 1 | 富源公共租赁租住房（二期） | 原高新区随垌用地内、富源公租房（一期）用地北侧 | 2012年12月 | 2013年11月 | 3869 | 1803 | 2012年12月 | 200 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 富源公共租赁租住房（三期） | 原高新区随垌用地内、富源公租房（二期）用地北侧 | 2013年8月 | 2014年8月 | 5472 | 4017 | 2013年7月 | 316 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 阳东县惠民安居工程（二期） | 阳东县城镇那邦河边 | 2013年10月 | 2014年10月 | 3000 | 2000 | 2013年9月 | 128 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 阳东县第二中学教师工作用房工程 | 阳东县第二中学校内 | 2013年5日 | 2013年9月 | 643 | 709.54 | 2013年5月 | 72 | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 春城市区公租房 | 原酒精厂A地块 | 2013年10月 | 2014年12月 | 5400 | 2500 | 2013年8月 | 136 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 三甲镇教师公租房 | 阳春市三甲镇三甲中学内 | 2013年2日 | 2013年8月1日 | 284.4 | 292 | 2013年1月 | 40 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 阳春进出境货运车 辆检查场宿舍项目 | 春城东莞长安（阳春）产业转移工业园二期B1地块 | 2013年11月 | 2013年12月 | 464 | 116 | 2012年7月 | 24 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 华侨农场危房改造 | 岗美华 侨农场 | 2013年3月 | 2014年10月 | 14400 | 2880 | 2013年2月 | —— | —— | —— | —— | 200 |
| 9 | 阳江市海陵岛经济开发试验区公共租赁住房（二期）项目 | 海陵区闸坡镇石塘管理区塘选第一垌 | 2013年10月 | 2014年11月 | 3500 | 1500 | 2013年10月 | 100 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 雅图（阳江）风电设备有限公司厂区二期工程（G8宿舍楼） | 白沙325国道收费站侧 | 2012年11月 | 2013年10月 | 4000 | 1400 | 2012年11月 | 217 | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 阳江市皇玛服饰有限公司宿舍楼 | 阳江高新区福冈工业园科技三路 | 2013年1月8日 | 2013年6月 | 1000 | 300 | 2013年1月 | 50 | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 阳江市粤岛海洋工贸有限公司宿舍 | 阳江高新区福冈工业园科技二路 | 2013年1月8日 | 2013年6月 | 1500 | 600 | 2013年1月 | 100 | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 阳西县滨江北路公共租赁房（二期）工程 | 阳西县滨江北路 | 2013年8月 | 2014年5月 | 300 | 250 | 2013年8月 | 50 | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 阳西县滨海电力发展有限公司宿舍楼 | 阳西县上洋镇河北港区A地块 | 2012年11月 | 2013年12月 | 827 | 805 | 2012年11月 | 100 | —— | —— | —— | —— |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1533 |  |  |  | 200 |

| 广东省阳江市2013年保障性住房项目竣工一览表 填报单位：阳江市住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计计划竣工时间 | 保障房建设套数（套） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公租房（含廉租房） | 经适房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 |  |  |  |
| 1 | 富源公租房（二期） | 江城区城北保障房储备用地 | 2013年11月 | 400 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 2 | 阳东县惠民安居工程 | 阳东县城镇那味村那邦河边（土名：金箭） | 2013年12月 | 120 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 3 | 海陵岛试验区公共租赁住房（一期） | 闸坡镇东小区N—4—1（2）号 | 2013年6月 | 200 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 4 | 潭水镇 教师公租房 | 潭水中学 校园内 | 2013年9月 | 60 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 5 | 春湾镇 教师公租房 | 春湾中学 校园内 | 2013年9月 | 30 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 6 | 阳春进出境货运车辆检查场宿舍 | 工业园区 | 2013年12月 | 24 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 7 | 三甲镇 教师公租房 | 三甲中学 校园内 | 2013年8月 | 40 | —— | —— | —— |  |  |  |  |
| 8 | 滨江北路公租房 | 阳西县城滨江北路 | 2013年5月 | 72 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 9 | 阳江市皇玛服饰有限公司宿舍楼 | 阳江高新区福冈工业园科技三路 | 2013年6月 | 50 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 10 | 阳江市粤岛海洋工贸有限公司宿舍 | 阳江高新区福冈工业园科技二路 | 2013年6月 | 100 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 11 | 雅图（阳江）风电设备有限公司厂区二期工程（G8宿舍楼） | 白沙325国道收费站侧 | 2013年10月 | 217 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1313 |  |  |  |  |  |  |  |