附件2

阳江市2013年重点建设前期预备项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2013年开展的前期工作内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（ 43项） |  |  | 9652407 |  |  |
| 1 | 汕湛高速公路阳江段 | 新建 | 高速公路108公里 | 650000 | 项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 2 | G325线阳江北惯至白沙段新建工程 | 新建 | 新建一级公路29.9公里 | 106500 | 项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 3 | 阳江市跨港大桥 | 新建 | 一级公路15.882公里（其中桥2.899公里，引道12.983公里） | 95500 | 项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 4 | 阳江海陵湾大桥 | 新建 | 一级公路8.753公里(其中大桥2.806公里，引道5.947公里) | 52500 | 项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 5 | 高新区阳江港15#、16#码头泊位建设工程 | 新建 | 建设5万吨级，水工预留10万吨级通用码头泊位2个 | 75000 | 项目前期工作。 | 高新区项目 |
| 6 | 阳江港#4码头泊位 | 新建 | 建设4000吨级通用码头泊位1个 | 17300 | 吹填造地、水下沉箱安装工程、陆域施工等。 | 高新区项目 |
| 7 | 阳江港#J1、#J2泊位码头 | 新建 | 建设3000吨级多用途码头泊位2个 | 40000 | 吹填造地等相关码头泊位建设工程。 | 高新区项目 |
| 8 | 阳江港#J3-#J6泊位码头 | 新建 | 建设3000吨级多用途码头泊位4个 | 105000 | 吹填造地等相关码头泊位建设工程。 | 高新区项目 |
| 9 | 阳江港#18码头泊位 | 新建 | 建设10万吨级通用码头泊位1个 | 85000 | 吹填造地等相关码头泊位建设工程。 | 高新区项目 |
| 10 | 大唐华银“上大压小”发电项目 | 新建 | 燃煤发电，总装机规模6×1000MW，首期为2×1000MW | 910000 | 项目前期工作 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 11 | 广东阳江新力屋顶光伏发电示范项目 | 新建 | 金太阳光伏发电项目，总装机8.2MWP | 8800 | 项目前期工作。 | 江城区项目 |
| 12 | 明阳江城区山外西风电场项目 | 新建 | 风力发电装机容量约7万千瓦，分2期建设，其中第一期装机容量 4.95万千瓦 | 60000 | 测风、聘请专家和专业机构对风资源进行评估分析，并完成编制项目申请报告、环评报告等。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 13 | 中水电阳东鸡山风电场工程（首期） | 新建 | 风力发电，装机规模49.5MW | 45000 | 基础设施建设。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 14 | 华能阳东大八龙山风电场 | 新建 | 风力发电，装机规模49.5MW | 45000 | 项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 15 | 华能阳东大龙顶风电场工程 | 新建 | 风力发电，装机规模49.5MW | 45000 | 开展前期工作，完成核准，筹备开工建设工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 16 | 成瑞仙家垌风电场49.5MW工程 | 新建 | 风力发电，装机规模49.5MW | 40260 | 项目土建工程。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 17 | 阳东中海油天然气发电项目（首期） | 新建 | 建造一座热电联供发电站，规划占地面积700亩,电厂计划总装机容量78万千瓦（2台39万千瓦燃气—蒸汽联合循环发电机组），年发电能力超过25亿千瓦 | 280000 | 项目前期工作。 | 阳东县项目 |
| 18 | 天然气调峰储备及综合利用项目 | 新建 | 规划建设一座可停泊5000-50000立方米液化天然气船舶码头和液化天然气储罐等设施，年储存能力14亿立方米；规划建设2台400MW燃气蒸汽联合循环机组 | 750000 | 项目前期工作。 | 高新区项目 |
| 19 | 阳西神华国华阳江电厂一期新建工程 | 新建 | 燃煤发电，首期装机2×1000MW | 91700 | 项目前期工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |
| 20 | 阳江第二座500千伏变电站工程 | 新建 | 线路建设200公里，变电容量200万千伏安 | 96000 | 进行项目的选址。 | 市直项目 |
| 21 | 江城区农民征地示范园 | 新建 | 占地面积80万平方米，建设集大型汇展中心、五星级酒店、大型商业娱乐中心和高档住宅小区一体的综合项目 | 200000 | 开展首期13万平方米用地开工建设。 | 江城区项目 |
| 22 | 阳春有色金属再生资源利用项目 | 新建 | 需用地1000亩，有色金属再生资源利用 | 200000 | 征地、环评、可研、立项等。 | 阳春市项目 |
| 23 | 阳春展望型钢生产项目 | 新建 | 规划用地面积300亩，分两期建设，首期用地150亩，投资3亿元，年产优质型钢20万吨 | 60000 | 项目用地拆迁、“三通一平”、地质勘探和规划设计。 | 阳春市项目 |
| 24 | 高新区水产收购、冷冻加工项目 | 新建 | 水产收购、冷冻加工，年产9000吨冷冻水产品 | 50000 | 项目前期工作。 | 高新区项目 |
| 25 | 阳西微软IT学院暨海洋经济云计算基地 | 新建 | 建立和运营新兴的IT培训基地、软件外包和云计算基地。 | 91585 | 项目可研、立项等前期工作。 | 阳西县项目 |
| 26 | 阳江海洋经济特色产业基地现代服务业集聚区项目 | 新建 | 建设特色产业基地的基本服务区，包括科技研发、物流、商务等现代服务业集聚区 | 300000 | 前期可行性研究、立项、规划设计、施工前准备等工作。 | 阳西县项目 |
| 27 | 阳江海洋经济特色产业基地海洋工程项目 | 新建 | 海洋工程基地包括船舶制造，海洋油气开采勘探装备，海上电力基础，海上电力设备和海上能源转运设备等 | 180000 | 项目前期可行性研究、立项、规划设计、工程可行性研究、施工前期准备。 | 阳西县项目 |
| 28 | 阳江（阳西）现代物流中心建设项目 | 新建 | 建设码头、仓储、物流中心 | 160000 | 前期可行性研究、立项、规划设计、施工前准备等工作。 | 阳西县项目 |
| 29 | 阳西港口机械设备生产项目 | 新建 | 主要生产港口机械（集装箱、岸桥、门座式、门式起重机及散货起重转运机械（装船机、卸船机、堆取料机）、海洋工程设备、大型建筑、桥梁、钢结构生产制造 | 180000 | 前期可行性研究、立项、规划设计、施工前准备等工作。 | 阳西县项目 |
| 30 | 阳西硅材料生产研发基地 | 新建 | 占地约3000亩,建设内容：硅微粉、汽车玻璃、液晶玻璃基板、玻璃基板、工艺玻璃等多种硅材料产品的生产线 | 1000000 | 项目前期工作。 | 阳西县项目 |
| 31 | 中山大学南海海洋生物技术国家工程研究中心阳江分中心及海洋生产科技产业示范基地 | 新建 | 建设阳江中大海洋科技研究、南海海洋生物技术国家工程研究中心阳江分中心。规划用地面积25万㎡，建筑面积40万㎡；建设海洋科技产业示范及海洋科普基地。拟选址海陵岛力岸片区，规划用地面积533328㎡（800亩），建筑面积374000㎡，使用海域4000亩 | 135500 | 项目的前期准备工作，如规划、设计和选址等。 | 市直项目 |
| 32 | 广东中鼎海洋渔业有限公司现代渔业建设项目 | 新建 | 建设对岸渔港；旧木质船改为钢制渔船；休闲生态旅游；金朗岛及南鹏列岛深水网箱养殖；海洋牧场海洋产品交易中心和海洋生物工程 | 250000 | 1.项目的立项、审批和项目用地建设所需的相关手续；2.取得土地及用海海域权。 | 江城区项目 |
| 33 | 海纳现代海洋渔业产业园项目 | 新建 | 1.冷链物流区（海纳华南中央冷藏物流基地）。建设6个3000吨级多用途泊位以及2个5万吨冷库（一期）。相应的冷藏集装箱堆场及件杂货堆场。2.仓储加工区。建设2个5万吨冷库（二期）。吸纳30家农海产品仓储加工企业入园。3.综合服务区。发展金融服务、信息服务、产品研发、旅游商贸等高端服务业 | 600000 | 建设2个5万吨冷库。 | 市直项目 |
| 34 | 阳东东平珍珠湾旅游综合开发项目 | 新建 | 建设以五星级酒店、运动休闲区、沙滩浴场等内容的综合旅游开发 | 100000 | 建设以五星级酒店、运动休闲区、沙滩浴场等内容的综合旅游开发。 | 阳东县项目 |
| 35 | 阳东东湖星岛国际生态旅游项目 | 新建 | 占地4885.2 公顷、总建设用地1821.3 公顷，建设五星级酒店群、国际会议中心、滨湖欢乐世界、山地体育公园、大型演艺广场、国际动漫体验基地、高端休闲度假场所、中医保健养生中心、国际旅游管理培训基地 | 500000 | 进行概念性规划设计深化、规划调整和土地整理等前期工作，争取年底开工。 | 阳东县项目 |
| 36 | 海陵东岛国际休闲旅游项目 | 新建 | 滨海山地公园、度假酒店、海上运动公园等，占地15.4平方公里 | 750000 | 1、项目概规设计方案深化、一期方案设计；2、项目相关土规、控规调整；3、项目前期征地、收储、供地。 | 海陵区项目 |
| 37 | 海陵南海天麓旅游渡假区项目 | 新建 | 建设内容包括主题公园项目及配套设施，包含登山探险、野外拓展、休闲观光、养生度假、科普教育、民俗文化体验等多项旅游功能配套；项目规划范围约6,450亩 | 168600 | 1、编制项目规划；2、落实公园的建设用地；3、完成项目的立项及开工筹备；4、按项目计划进行开工建设。 | 海陵区项目 |
| 38 | 海陵顺峰乡村俱乐部 | 新建 | 体育公园、五星级酒店、高级度假公寓等，总建筑面积约200万平方米 | 600000 | 1、部分前期清表工作；2、办理前期立项、报建等开工手续。 | 海陵区项目 |
| 39 | 海陵草王山旅游文化度假区 | 新建 | 建设一个集旅游度假、休闲、观光、体育、娱乐于一体的大型综合型旅游项目 | 100000 | 1、编制项目规划；2、编制项目可研；3、项目前期征地工作；4、项目用地土规调整。 | 海陵区项目 |
| 40 | 山河游艇文化产业园 | 新建 | 游艇生产制造基地及展示、服务配套设施等 | 180000 | 项目前期工作。 | 高新区项目 |
| 41 | 阳春影视旅游文化产业园 | 新建 | 1、崆峒岩周边：影视基地、主题公园、酒店、商业购物中心； 2、八甲温泉周边：温泉酒店度假村； 3、漠阳江春城至春湾段“一江两岸”：拍摄基地； 4、春湾镇圩周边：禅宗旅游文化园、拍摄基地。 5、项目建设用地总面积 5500亩 | 200000 | 项目前期工作。 | 阳春市项目 |
| 42 | 阳江市档案馆、市方志馆、市党史馆（三馆合一）工程 | 新建 | 总占地面积2万平方米，建筑面积2.18万平方米 | 8162 | 落实市档案馆、市方志馆、市党史馆（三馆合一）规划用地等前期工作。 | 市直项目 |
| 43 | 广东海洋历史博物馆 | 新建 | 广东海洋文化展馆、观众体验馆、海洋文化科普教育中心和海天剧场，占地5万平方米，建筑面积12950平方米 | 40000 | 完成土地过户，并完成项目在省的立项工作。 | 市属落户县（市、区）项目 |