阳江市综合交通运输

发展“十三五”规划

二〇一六年十二月

目  录

第一章  发展基础	2

第一节  发展成就	3

第二节  存在问题	10

第二章  发展要求	13

第一节  形势要求	13

第二节  需求预测	15

第三章  指导思想和发展目标	16

第一节  指导思想	16

第二节  基本原则	17

第三节  发展目标	18

第四章  主要任务	21

第一节  完善综合交通网络	21

第二节  夯实农村小康基础	26

第三节  提升综合运输服务	28

第四节  改革发展体制机制	30

第五节  构筑持续发展能力	32

第五章  保障措施	34

第一节  谋划重大项目	34

第二节  加强组织落实	34

第三节  完善协调机制	34

第四节  强化资金保障	35

第五节  加强省市合作	35

第六节  注重稳定风险	36

附件 1.阳江市十三五时期交通基础设施建设投资表.........36

2.阳江市“十三五”交通基础设施项目表.............37

为抓住国家和省重要战略机遇，实现阳江市在粤东西北地区率先全面建成小康社会目标，构建综合交通运输体系，全面深化交通运输供给侧改革，充分发挥交通运输行业对当前和今后经济社会发展的基础、支撑、服务作用，根据《广东省交通运输发展“十三五”规划》和《阳江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，编制本规划。

# 第一章  发展基础

“十二五”时期是阳江发展极不平凡的五年。阳江市大力实施“双化”驱动、蓝色崛起、对接珠三角“三大战略”，突出抓好交通基础设施建设、产业园区扩能增效、中心城区扩容提质“三大抓手”，“十二五”时期地区生产总值年均增长12.4%，三次产业结构调整为2015年的16.4：47.3：36.3，新型城镇化建设成效显著，新农村建设进展加快，社会民生明显改善，实现经济发展速度、结构、质量和效益协调统一，“十二五”规划主要目标任务总体顺利完成。

交通运输切实发挥先行官作用。“十二五”时期阳江市突出“建设、改革、管理、服务”四大主题，以“一港两桥三路”建设为首要抓手，奋力推进交通基础设施建设，强力改善交通运输发展条件，努力提升交通运输服务和管理能力，全力加快对接珠三角，初步形成以公路、铁路为主、水运为辅的综合交通运输网络，为支撑阳江市经济社会的平稳较快发展、保障和改善民生、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

## 第一节  发展成就

### 一、基础设施建设稳步推进

“十二五”时期，阳江市以干线铁路、高速公路和内河航道整治为重点稳步推进交通基础设施建设。五年完成交通基础设施固定投资约100亿元，较“十一五”期59.7亿元增长67.5%，投资创历史新高，“十二五”规划的主要指标完成情况良好。

#### 表1 “十二五”时期阳江市交通运输基础设施完成情况

| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2015年 | 十二五 规划目标 | 规划目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干线铁路营运里程 | 公里 | 185.3 | 185.3 （283含在建） | 200 （含在建） | 完成 |
| 公路总里程 | 公里 | 7454.2 | 10060.6 | 8500 | 超额 完成 |
| 其中高速公路 | 公里 | 195.2 | 195.2 （327.2含在建） | 250 （含在建） | 完成 |
| 生产用码头泊位数 | 个 | 7 | 13 | 12 | 完成 |
| 其中万吨级以上泊位数 | 个 | 6 | 9 | 9 | 完成 |
| 港口货物通过能力 | 万吨 | 560.0 | 1541 | 1000 | 超额 完成 |

1.铁路机场蓄势待发。深茂铁路阳江段全线开工，到2015年底累计完成投资36亿元，加快了阳江市融入珠三角的步伐。建成了南山铁路16.3公里。三茂铁路复线阳春段前期工作正在稳步推进。谋划珠三角城际轨道西延线阳江段、阳阳铁路复线等项目。合山机场改扩建前期工作基本完成，启动了一期改扩建工程，全力发展通用航空业务。

2.公路网络继续完善。到2015年底，公路网总里程突破10000公里，达到10060公里，公路密度提高到126.5公里/百平方公里，路网密度跃居粤东西北地区领先行列，基本形成了主骨架明晰、支路发达、干支相连的公路网络。

#### 表2 “十二五”时期全市公路网发展情况

| 年份 | 公路网 总里程 | 等级公路小计 | 高速 公路 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 公路 | 等外路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 7454.2 | 6261.8 | 196.6 | 303.7 | 386.0 | 516.8 | 4858.6 | 1192.4 |
| 2011 | 7461.1 | 6308.5 | 200.4 | 303.7 | 391.9 | 504.0 | 4908.5 | 1152.6 |
| 2012 | 7465.2 | 6367.3 | 200.4 | 303.7 | 406.1 | 491.7 | 4965.4 | 1097.8 |
| 2013 | 7472.6 | 6621.8 | 200.4 | 303.7 | 406.1 | 491.7 | 5219.9 | 850.8 |
| 2014 | 9983.5 | 9272.8 | 195.2 | 335.5 | 480.6 | 486.6 | 7,774.9 | 710.7 |
| 2015 | 10060.6 | 9406.1 | 195.2 | 371.6 | 448.6 | 490.9 | 7,899.8 | 654.5 |

高速公路方面。罗阳高速公路阳春段施工进度加快，到2015年底累计完成投资31.5亿元，占总投资的84%。汕湛高速公路阳江市阳春段先行段工程已于2014年底动工建设，到2015年底累计完成投资3.2亿元，占总投资的4%。启动了怀集至阳江高速公路海陵岛大桥的建设。建成沈海高速市区西平路高速出口，加快了市区与高速公路的连接。统筹谋划了中山至阳春高速公路开平至阳春段、粤西沿海高速公路、云浮郁南至阳江阳西高速公路等项目，阳江市阳东至阳江港沿海高速公路成功纳入省高速公路网规划，进一步拓展了阳江市外通内联高速公路网络。

干线公路方面。国省道建设继续以提高路面质量为中心，加强普通国省道路面改造和升级改造，不断提高国省道公路技术等级。至2015年底，完成国省道路面改造工程173公里，公路新改建100公里。国省道路网规划调整取得实质性成果，全市国道将由1条增至4条，保留省道及新增省道由8条增至10条，国、省道里程分别增加300公里、430公里。

农村公路方面。加大农村公路投入，每年完成300公里的农村路面硬化工程，累计建成农村硬底化公路6075.3公里，实现全市709个行政村通硬底化公路，为农村客运通乡达村奠定坚实基础，有力支撑了阳江市美丽乡村建设。

3.港航建设取得新突破。实施阳江航道整治工程，逐步完善航道支持保障系统。重点对阳江港进行了规划建设，阳江港进港航道改造工程已加快开展前期工作。深水码头建设全面提速，在建和推进前期工作的泊位20个，万吨级及以上码头泊位增加到9个，港口货物通过能力达到1541万吨。积极加强与珠海港、湛江港、广州港的资源整合。开辟了阳江港集装箱航线，实现集装箱“零”突破。

4.枢纽体系实现新发展。建成阳西汽车站、江城银岭客运站等18个等级客运站，其中一级站2个、二级站3个、三级以下等级站13个，基本形成布局较合理的站场体系。启动了深茂铁路阳江段5个接驳站的建设，加强运输方式间衔接换乘。

### 二、运输服务水平整体提升

1.运输生产保持平稳增长。“十二五”期间，阳江市客、货运输量保持较快增长，综合运输能力继续增强。到2015年，完成公路客运量1581万人、公路货运量10375万吨；完成水路客运量4.4万人、货运量1009万吨；完成铁路货运量713万吨；港口货物吞吐量达2139万吨。铁路、水路货运增长较快，比较优势进一步发挥。圆满完成了每年的春运、重大节假日运输保障工作。

2.优先发展公共交通。出台了《阳江市关于优先发展公共交通的实施办法》和《阳江市基本公共交通服务均等化实施方案》，奠定了制度基础。公交优先基础大幅提升，至2015年底全市拥有公交车辆255台、公交线路16条、公交线路长度361公里，分别是2010年底的1.57、2.0、1.7倍；中心城区万人公交车辆拥有量增加至5.0标台，公共交通站点500米覆盖率不低于75%。开通了海陵岛试验区首条公交线路(闸坡船排厂至东岛)，促进海陵岛试验区旅游业持续健康发展。

3.公路运力结构不断优化。全市共有班车及包车客运经营业户12家，拥有营运客车726辆/29142座；开通客运线路230条，其中跨省线路33条，跨地（市）线路129条，跨县线路17条，县内线路64条。运输装备向高级化（客车）、重型化（货车）方向发展，全市高档客车达到671，占客车总量的81.5%；专用运输车辆和重型货车达4410 辆，占货车总量的24%。

4.农村客运基本实现均等化。新建成候车亭315个、新开行农村客运班线11条，全市38个乡镇全部建有客运站，709个具备通客车条件行政村共建成客运候车亭593个、开通客运线路71条，实现全市乡镇有客运站、具备通车条件的行政村通客车和行政村有候车亭“三个百分百”目标。

5.邮政物流业务增长迅速。邮政业规模持续扩大，行业整体实力有所增强。到2015年底，邮政业(包括邮政企业和规模以上快递企业)业务收入累计完成3.05亿元，同比增长23.59%；邮政业业务总量累计完成2.77亿元，同比增长30.70%。企业经营模式多样，除邮政EMS和顺丰速运属直营外，其余民营快递企业大多采取加盟或代理的形式经营快递业务。全市邮政行业形成多种所有制、多种经营方式并存的发展格局。

#### 表3  “十二五”时期阳江市运输发展情况

| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2015年 | 年均增速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运量 | 万人 | 1448 | 1585 | 1.8% |
| 公路 | 万人 | 1445 | 1581 | 1.8% |
| 水路 | 万人 | 3 | 4.4 | 7.7% |
| 客运周转量 | 万人公里 | 74046 | 110091 | 8.3% |
| 公路 | 万人公里 | 74031 | 110042 | 8.3% |
| 水路 | 万人公里 | 15 | 48.9 | 26.7% |
| 货运量 | 万吨 | 1835 | 12097 | 45.8% |
| 铁路 | 万吨 | 152 | 713 | 36.2% |
| 公路 | 万吨 | 1507 | 10375 | 47.1% |
| 水路 | 万吨 | 176 | 1009 | 41.8% |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 373491 | 1996098 | 39.8% |
| 铁路 | 万吨公里 | 9760 | 45639 | 36.1% |
| 公路 | 万吨公里 | 168726 | 952041 | 41.3% |
| 水路 | 万吨公里 | 195005 | 998418 | 38.6% |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 799 | 2139 | 21.8% |

注：2013年起交通运输部调整了交通运输业经济统计口径。表中2010年数据为调整数。

#### 表4  “十二五”时期全市运输工具发展情况

| 指标 | 单位 | 2010年 | 2015年 | 十二五 增量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运客车 | 辆 | 758 | 726 | -38 |
| 高级 | 辆 | 398 | 557 | 159 |
| 中级 | 辆 | 259 | 137 | -122 |
| 营运货车 | 辆 | 10019 | 23392 | 13373 |
| 大型 | 辆 | 2621 | 6616 | 3995 |
| 中型 | 辆 | 716 | 1938 | 1222 |
| 机动船 | 艘 | 21 | 35 | 14 |
| 总载重量 | 吨位 | 45898 | 51900 | 6002 |
| 载客量 | 客位 | 222 | 450 | 228 |
| 市区建成区公交车拥有率 | 标台/万人 | 3.1 | 4.2 | 1.1 |

### 三、行业管理水平进一步提升

1.加强法治建设。形成了《阳江港总体规划(2010-2030年)》等专项规划，指引综合交通运输体系发展。出台了《关于进一步加快阳江市交通基础设施发展的实施意见》、《关于印发阳江市境内国省道路网升级改造实施方案(2014-2020年》、《阳江市关于珠海(阳江)交通基础设施建设对口帮扶工作方案》等文件，为行业管理提供制度保障。

2.加快信息化建设。行业信息化水平显著提高，初步建成了办公无纸化系统、道路运政管理信息系统、执法管理系统和公众出行服务系统，实现了道路运输证、从业资格证应用IC卡电子证件，以及与全省道路运输的数据联网共享。

3.推进平安交通。实行安全生产“一岗双责”，全面落实安全生产责任制和应急预案。大力加强道路运输安全监管，营运车辆实施GPS监控，超速现象得到明显遏制。开展交通基础设施隐患整治和“平安工地”建设，排查整改基建安全隐患。加强渡口渡船、危桥整治、安保工程建设故，全市交通运输安全生产从事后处理迈向事前预警预防的跨越，水上交通实现生产安全，道路运输无重大安全事故。

## 第二节  存在问题

### 一、综合交通网络有待进一步完善

1.高速公路尚未成网。阳江市目前只有G15、S32和S51 三条高速公路，在市域范围内形成东西和南北向各一条高速公路运输通道，主要服务于各县通往阳江市中心城区以及阳江市对外的交通联系，但各县之间缺少互相联系的高速公路，“外通内连”高速公路主骨架尚未形成。

2.高速铁路尚未实现零的突破。铁路建设相对滞后，现有铁路设计等级较低，均为非电气化单线，已不能满足经济快速发展对高速铁路的需求。

3.普通干线公路等级低。阳江市二级以上的公路比重仅为10.1%，在21个地市中排第18位；低等级公路占比偏大，技术等级结构不够合理，交通网络通行能力有限。同时，普通干线公路存在横向联系能力较差、乡镇之间联系不足等问题；沿海地区公路网络化程度低，滞后于临海、临港经济带的发展要求。

4.高等级航道少。航道整治建设资金投入不足，航道升级改造缓慢，现有航道等级较低使得阳江辖区出海航道通航能力受到限制，内河及沿海港口水运业等比较优势未能得到充分发挥。辖区内河航道仍存在一定数量的已建成但未达到通航标准的涉航建筑物；在航道内非法采挖砂、非法设置碍航渔网渔栅、未经航道部门许可擅自对涉航建筑物建设施工等破坏航道安全行为时有发生。

5.港口基础设施薄弱。生产用码头泊位只有13个，为全省最少的地市，难以适应船舶大型化趋势，也较难引进规模较大的临港工业企业。港口集疏运体系仍不够完善。

6.通用航空运输发展缓慢。合山机场曾开通阳江—广州、阳江—珠海等直升机航线。近年来，随着我国通用航空的迅速发展，阳江合山机场现有设施已不能满足飞行培训、公务机、应急救援等日益增长的通用航空业务发展需要。

### 二、运输服务水平有待进一步提升

1.货运场站、物流园区数量偏少，等级偏低。现有货运站、物流业园数量较少，已不能够适应当今经济社会对交通出行以及货物转运和集散的需求。

2.公共交通覆盖率和服务半径仍需增加。目前阳江市区公共交通覆盖率距离公共交通均等化目标仍有一定差距。公交事业的发展速度和规模与群众的需求之间存在较大差距，有待加大财政投入扶持。

3.旅游公共交通供需矛盾逐步凸显。随着人民生活水平的提高和海陵岛等重要旅游景区的开发建设、配套设施的日益完善，以旅游交通为代表的高品质交通出行成为交通新的增长点，由此带来的旅游公共交通供需矛盾逐步凸显。

4.物流转型升级缓慢。物流基础设施网络还不够完善，物流集疏运仍不够畅通。公路货运行业总体运输组织化、标准化程度较低，而且由于运作缺失统一标准导致流程不顺畅、配送不规范。城市末端配送网络还不完善，城乡物流发展滞后。

### 三、支持保障力度有待进一步加强

1.建设资金缺口较大，交通建设融资渠道有待拓宽。随着征拆补偿标准、水土防治要求、材料和人工单价的提高，交通建设成本不断提高，交通建设项目多、投资大的特点和阳江市经济基础较差、地方配套资金不足的现状，导致多数交通建设项目资金匮乏，实施难度增大。同时，交通建设融资渠道少，缺乏长效可靠的资金来源，交通建设资金缺口逐步扩大，成为全市公路建设的瓶颈，制约了交通基础设施建设。

2.重点项目前期工作有待进一步加快。由于重大项目立项前要完成规划选址研究、土地预审及审批多项专项工作，一些审批权不在地市，审批周期长，协调难度大，前期工作推进缓慢。

3.行业支撑保障系统发展较慢。绿色智能安全发展水平有待提升。交通智能化、信息化发展水平不高，信息化应用广度和深度不够，行业协同应用成效和行业监督机制还未充分发挥。绿色低碳循环交通运输体系尚未形成，节能减排工作有待推进。安全监测和应急救援能力不足，交通运输安全性与防灾抗灾能力有待提升。

# 第二章  发展要求

## 第一节  形势要求

“十三五”是广东省实现“两个率先、三个定位”的决战期，也是阳江市全面建成小康社会的攻坚期。新形势、新变化对阳江市综合交通运输体系发展提出了新的更高的要求。

### 一、适应新常态，加快构建综合交通运输体系，支撑经济社会稳增长、转方式、调结构。

党的十八大提出，以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线是关系我国发展全局的战略抉择。加快形成新的经济发展方式，要以经济结构战略调整为主攻方向，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来。加快构建综合交通运输体系是支撑经济转方式、调结构的重大举措，交通运输要坚持“发展是第一要务”，构建高等级骨架网络，完善综合交通运输体系，提高系统运行效率；统筹各种运输方式发展，充分发挥高铁、公路在客运方面的技术经济比较优势，充分释放铁路、水路在大宗物资运输上的潜能，合理有序竞争。

### 二、振兴发展，发挥交通先行官作用，落实省委省政府决定，率先全面建成小康社会。

省委省政府《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》提出，粤东西北地区与全国同步实现小康。阳江市《关于在粤东西北地区率先全面建成小康社会的决定》提出，在粤东西北地区率先全面建成小康社会。按照交通运输部党组提出的“小康路上绝不让任何一个地方因交通而掉队”要求，必须提高交通运输基本公共服务均等化水平，突出惠及群众和服务民生，使交通运输发展成果让更多的群众共享。必须实施精准扶贫，加快区域内未通车的建制村通客车。同时要提速升级基础设施，形成以高铁、高速公路、高等级航道为骨架的综合运输网络。

### 三、协调发展，重点谋划“一港四路”，形成阳江市城乡区域一体化发展的新格局。

广东省处于国家“一带一路”、珠江-西江经济带的战略走廊，并规划了包含“珠中江+阳江”在内的珠三角新型都市圈空间格局。阳江市是“一带一路”节点城市，是“珠中江+阳江”新型都市圈中连接粤西地区与珠三角的枢纽。阳江市要坚持区域协调，不断拓展发展空间，要求交通运输以加速融入珠三角为导向，加快构建便捷高效的区域综合交通运输服务网络，统筹综合交通运输体系规划布局，重点谋划“一港四路”（一港即阳江港；四路即广州至湛江客运专线阳江段、中山至阳春高速公路阳春段、云浮(郁南)至阳江(阳西)高速公路阳江段、广东沿海景观路阳江段），不断提升城市群之间及城市群内部的服务能力，充分发挥交通运输在城镇布局、人口和产业集聚、经济社会发展中的先行和引导作用，有效支撑重大区域战略的实施。

### 四、永续发展，推动绿色智能交通运输体系建设。

交通运输是用能用地碳排放大户，交通建设与城市发展在规划布局、土地和岸线资源利用等方面的矛盾将逐步显现。新常态下土地、资源、环境的刚性约束进一步增强，交通运输可持续发展面临严峻挑战。绿色发展是阳江市经济社会发展的原则之一。必然要求交通运输业加快运用现代科学和信息技术，提升交通运输现代化水平，发展体现创新驱动发展战略的“智慧交通”，转变交通发展方式，构建绿色循环、低碳环保的交通运输体系。

## 第二节  需求预测

根据交通运输部的判断，当前和今后一段时期，交通运输生产将伴随着经济发展的新常态，向中高速增长转变。尽管增速放缓，但随着阳江市交通基础设施建设继续推进，客货运输需求保障力度进一步提升，客货运输总量仍将持续增长。而且随着运输方式在规划体制、衔接机制方面不断改革推进，运输方式间的协作更加流畅，水铁联运、公铁联运、空地衔接等联运形式将日趋成熟和不断完善。

根据阳江市“十三五”经济社会发展预期，结合经济社会发展形势对交通运输的需求，通过数学模型预测未来特征年的客货运输总需求。预测2020年客运量将达2700万人，货运量将达17000万吨，港口货物吞吐量将达3000万吨。“十三五”期间主要运输生产指标预测见表5。

#### 表5 “十三五”期间阳江市主要运输生产指标预测

| 指 标 | 2015年 | 2020年 预测值 | “十三五” 年均增速(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 客运量（万人） | 1585.9 | 2776 | 12 |
| 铁路 | 0.0 | 500 | - |
| 公路 | 1581.5 | 2270 | 7.5 |
| 水路 | 4.4 | 5 | 3 |
| 货运量（万吨） | 12097.6 | 17015 | 7 |
| 铁路 | 713.1 | 910 | 5 |
| 公路 | 10375.0 | 14551 | 7 |
| 水路 | 1009.5 | 1553 | 9 |
| 港口货物吞吐量（万吨） | 2139.0 | 3000 | 7 |

# 第三章  指导思想和发展目标

## 第一节  指导思想

以党的十八大和十八届三、四、五次全会、省委十一届历次全会和市委六届历次全会精神为指引，以科学发展为主题，把创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念作为新常态下实现跨越发展的重要指引，以省打造“珠中江+阳江”新型都市圈战略为契机，紧紧围绕“双化”驱动、蓝色崛起、对接珠三角战略，切实促进供给侧结构性改革，切实增进民生福祉，切实发挥交通运输行业改善区位条件、服务产业发展的先行引领作用，统筹综合运输体系规划布局，以新的“一港四路”为重点，全面构建和完善公路、铁路、水运、航空有效衔接的立体“大交通”网络，构建起现代化的综合交通运输体系，使交通真正成为阳江率先全面建成小康社会先行官。

## 第二节  基本原则

一、适度超前

坚持发展是第一要务，发挥投资对增长的关键作用，增加有效投资，保持一定的发展速度，努力实现基础设施能力适度超前配置，大力推进综合交通运输体系加速建设。注重区域性交通设施对城市空间格局的指引性作用，预留重要枢纽性交通节点与通道空间，实现对外交通与城市交通之间的顺畅衔接。

二、协调统筹

从全市整体利益出发，立足于交通行业全面可持续的发展思想，符合经济社会、综合运输、土地利用、环境保护等全局性的要求，处理好综合交通行业与经济社会全局的关系。协调好综合交通运输内部各运输方间的关系，统筹各种运输方式之间的协调发展，充分的发挥各种运输方式之间的比较优势和组合效率，实现公、铁、水、空一体化衔接配合，交通基础设施一体化发展。

三、成果共享

坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。对照省均等化指标和部小康指标补短板，使农村地区人民也能享受到均等化的交通基本公共服务；进一步推进公交优先战略的实施，努力提高公共交通服务水平。

四、绿色发展

将节约用地的思想贯穿交通基础设施建设的始终。坚持节能绿色环保的规划理念，把建设资源节约型、环境友好型交通运输行业作为加快转变发展方式的重要着力点。进一步优化综合交通布局，提高综合运输绿色化发展水平。构建经济效益与生态效益有机统一的综合交通运输可持续发展的新格局。

五、改革创新

把握改革试点机遇，以全面深化改革统领交通运输发展；推进科技创新，以新一代信息技术引领交通运输发展，增强发展动力；激发市场主体活力，使市场在资源配置中起决定性作用。

六、实施可行

充分考虑阳江市经济社会发展及综合交通体系现状，注重项目建设在规划期内的可行性，充分考虑环境、土地、资金等影响因素，合理安排项目实施时序。

## 第三节  发展目标

一、总体目标

初步建成连接“珠中江+阳江”新型都市圈与粤西的交通枢纽，对接珠三角取得新进展；

基本融入珠三角1小时经济圈，“一港四路”为重点的立体交通网络取得新成效；

基本实现阳江市骨架网络的高等级化、干线网络的高效率化、基础网络和基本公共服务的均等化，更有力地支撑阳江市“一个确保、六个提升”目标。

（ 一港四路：一港即阳江港；四路即广州至湛江客运专线阳江段、中山至阳春高速公路阳春段、云浮(郁南)至阳江(阳西)高速公路阳江段、广东沿海景观路阳江段。

一个确保、六个提升：确保全面建成小康社会，实现经济综合实力明显提升、开放合作水平明显提升、人民幸福指数明显提升、文化发展活力明显提升、生态环境质量明显提升、社会治理能力明显提升。）

二、具体目标

1.铁路。到2020年，铁路营运总里程达到280公里左右，骨架性、通道性快速干线铁路初步成网。

2.公路。到2020年，公路网通车总里程达到11200公里以上，高速公路里程达370公里左右。普通国道基本达到二级以上，消灭次差等级公路。新农村公路硬化争取300人以上的自然村通硬底化公路。

3.港航。到2020年，万吨级以上泊位数达到15个，港口年通过能力达3000万吨左右。阳江港航道通航能力由5万吨级升到10万吨级。

4.民航。到2020年，合山机场升级改造成为支线机场。

5.均等化服务。市区建成区公交站点500米覆盖率超过85%，万人公共交通车辆拥有量达10标台以上。具备安全通客车条件建制村通客车比例达到100%。

阳江市十三五时期交通运输主要发展指标见下表。

#### 表6 阳江市十三五时期交通运输主要发展指标

| 指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 十三五 增量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.铁路里程 | 公里 | 185.3 | 283.5 | 98.2 |
| 2.公路总里程 | 公里 | 10060 | 11200 | 1140 |
| 其中高速公路里程 | 公里 | 195.2 | 376 | 180.8 |
| 3.沿海航道通行能力 | 万吨级 | 5 | 10 | 5 |
| 4.港口生产用码头泊位数 | 个 | 13 | 20 | 7 |
| 其中万吨级以上泊位数 | 个 | 9 | 15 | 6 |
| 5.港口货物通过能力 | 万吨 | 1541 | 3000 | 1459 |
| 6.市区建成区万人公交拥有辆 | 标台 | 4.2 | 10.0 | 5.8 |
| 市区建成区公交站点500米覆盖率 | % | >75 | >85 | - |
| 7. 建制村通班车比例（具备安全通客车条件） | % | 83.64 | 100 | 16.36 |

# 第四章  主要任务

## 第一节  完善综合交通网络

### 一、构建高等级骨架网络

1.高速铁路

加快建成深茂铁路阳江段，实现对外通高速铁路，提升阳江市陆路交通枢纽地位，促进阳江融入珠三角。

积极参与广州至湛江客运铁路专线的前期研究，优化路线在阳江市内的走向和途径节点，拉近阳江市与广州市等珠三角核心城市的时空距离，同时使阳江市更多地区能接受高铁的辐射。

积极谋划城际客运铁路，预留珠三角城际轨道西延线通道，对接融入珠三角城际客运铁路网络，支撑和引领阳江市新型城镇化发展。

2.高速公路

增强对外快速通道能力，建成汕湛高速公路阳春段，动工扩建沈海高速阳江段。

服务滨海旅游发展，支撑阳江市打造休闲旅游度假胜地，加快建成怀集至阳江高速公路海陵岛大桥，提高进出海陵岛的通行能力和抗灾能力。

打通对接深中通道、连接珠三角地区的快速通道，建成中山至阳春高速公路阳春段；同时研究项目继续往西延伸至信宜，对接罗定至信宜高速公路，形成新的出省通道。

统筹通道资源，积极开展云浮(郁南)至阳江(阳西)高速公路的前期研究工作，争取纳入下一轮省高速公路规划蓝图。

服务中心城区扩容提质，加强高速公路、快速路与市区、滨海新区的快速连接，实现对外交通和城市交通有机融合。完善高速公路连接线、高速公路互通立交，发挥高速公路辐射城镇、县级以上产业园区、旅游景区的作用。

3.高等级航道和深水泊位

提升港口通航品质，建成阳江港进港航道改造工程。

发挥内河航运“价廉、量大、安全的优势”，推动漠阳江航道扩能升级项目。

发挥阳江港区域优势，推进阳江港前期工作。

优化港口结构，推进深水航道专业化深水泊位建设，加快阳江港海陵湾港区吉树作业区和丰头作业区的多用途码头泊位、通用码头泊位建设，巩固和改善阳江港口发展的基础和条件，构建阳江港的“一港两区”格局。

加强沿海港口专业泊位建设，推进阳江港青湾仔港点阳西电厂二期配套码头建设，增加吸引临海临港工业大项目、现代物流业和商贸项目落户的竞争力，把资源优势转化为招商优势。

加强与粤西地区海港的联系，继续加强与湛江港、广州港、珠海港等主要港口之间的合作，拓展业务联营。

### 二、提升高效率干线网络

1.普速铁路

完成广茂铁路电气化及阳阳铁路升级改造，加强阳阳铁路与三茂铁路以及大西南地区铁路网的营运合作。推动阳阳铁路复线、深茂铁路海陵岛支线工程等轨道的前期工作。

2.干线网络公路

落实普通国省道网规划，做好县乡道网络调整，适时开展阳江市公路网规划的修编工作。

按照省交通运输厅的统一部署，开展省沿海公路阳江段的规划建设，统筹利用沿海通道资源。

加快国、省道路网升级改造，推进完成约690公里国省干线升级改造(改建)和新建工程，普通国道基本达到二级以上。重点完成国道G234线路面改造、G228线路段改建，以及省道S282线路段改建等项目。强化普通国、省道干线公路的服务功能，消除瓶颈路段，实施国道G228线(现G325线)阳西县城过境公路工程等。

规划建设沿海公路，连接海港与旅游区；加强旅游交通公路设施建设，完善普通国省干线公路沿线休息区、停车区或便民服务点等基础设施服务区。

加强与高速公路衔接，新建省道S113线合水镇至罗阳高速陂面出口（合水大桥），实施省道S282线阳西县新村至沈海高速新墟互通段改造。

加快市域内重点县道的建设，完善市域路网，提高路网覆盖率和服务能力。深入实施公路安全生命防护工程，加强乡道以上行政等级公路安全隐患治理；及时改造危桥、修复水毁公路，强化养护和保畅能力；持续推进路域整治和文明示范路建设。

### 三、完善一体化枢纽体系

1.客运枢纽

开展全市客运站场布局规划。构建布局合理、层次分明、衔接顺畅、服务便捷、高效集约的综合客运枢纽体系。

围绕深茂铁路的合山、阳江和阳西3个高铁站，按照“零距离”换乘要求，配套建设汽车客运站和公交枢纽站，同站规划建设以铁路客站为中心、与其他交通方式有机衔接的综合交通体。同步强化客运枢纽场站设施，完善客运枢纽（高铁车站）快件集散等快捷货物服务功能设施。

完善公路汽车客运站布局，建设阳江市滨海新区客运站、阳春市汽车客运站等一批等级客运站。

完善市内站场网络售票系统，按照省交通运输厅的部署，大力推广电子客票和电子检票，到2020年，全市等级客运站全部纳入省联网售票服务网络。

2.民航机场

把握《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》的政策契机，以阳江合山机场改造建设为抓手，做好全市范围通用机场的前期研究和选址工作，构建具有竞争力的通航与服务网络。按照“建设条件好、服务半径大、带动能力强、建安成本低、发展空间大”的要求，通过加强与相关航空公司的合作，加大融资力度，改造建设好阳江合山机场。机场定位为省内支线机场，主要承担阳江与省内城市、国内重要城市之间的部分运输。谋划在海陵岛建设通用机场，主要承担旅游功能。

规划建设以货运为主、客运为辅的运输机场，并逐步发展成为华南航空货运基地；谋划开展航空港经济开发，促进阳江高端制造业、航空旅游、航空都市的发展与构建，提升阳江打造国际化城市的战略定位。规划在海陵岛或附近建设通用机场，融入广东省通用机场网络，开展短途客货运输、旅游观光等业务，推动阳江旅游经济快速发展。

3.货运枢纽

开展全市综合货运枢纽(物流园区)布局规划。依托港口、铁路等重大交通枢纽，加强综合货运站和（快递）物流园区的科学规划和政策引导。按照“无缝化”衔接要求，完善货运枢纽多式联运、邮政快递运输及集疏运等“一站式”服务设施，提升枢纽集散能力和服务效率。

支持公路货运站场改造和转型升级, 以提高运输组织运输效率为核心，适应甩挂运输等先进物流组织形式。加快建设阳东货运站、春南货运站、春北货运站；推进市级工业园区和各县(市)的快递物流园区配套建设。

力争引进大型物流、快递企业在我市建设粤西分拨中心。根据行业发展和企业生产的需求，加快推进快递物流园区、大型分拣分拨中心、跨境电子商务快件分拣清关中心等基础设施的建设。在城乡道路规划时，预留快递物流装卸点。

4.集疏运体系

规划建设市区连接深茂铁路高铁站、合山机场的快速路，形成高快速集疏运网络。

以推进多式联运发展为目标，加快港口铁路专用线、疏港公路建设，规划建设疏港铁路延伸至阳江港主要港区，形成高速公路、铁路、水路多式联运体系。

统筹货运枢纽型物流园区与城市产业布局协调发展，引导不同运输方式在园区内统筹布局和衔接配合，重点加强公路货运站场与铁路站、海港、硬底化工程力度，统筹资金，优先解决贫困村和300人以上自然村的“行路难”问题，力争基本实现有条件的300人以上自然村的路面硬化建设。

推进“四好”农村公路空港的配套。

## 第二节  夯实农村小康基础

### 一、提升农村公路服务水平

继续完善农村公路网络。按照“改善民生、优化路网、扶贫优先”的思路，进一步扩大农村公路网络规模，提高网络通达率；继续加大农村公路（建设好、管理好、养护好、运营好）建设。改善农村客运通行条件，完善没有通客车的建制村的道路条件和安保设施，重点整治通行客运班线和接送学生车辆集中的农村公路重点路段安全隐患，确保所有建制村均符合通客车条件。

提升与农产品流通节点衔接的农村公路的技术等级、安全水平，畅通农村客运和农村物流公路网络，促进农村电子商务发展。完善重点经济网络公路，以服务工业园区、农业产业园和旅游开发区等经济节点发展为重点，新建、改建一批县区重点经济网络公路，提高连接经济节点的公路通行能力。

完善全市渡口设施，推进渡口“撤、并、改”工作，优化渡口设置，减少渡口数量。

### 二、完善农村公共客运服务

采取灵活多样的农村客运形式，实现具备通车条件的建制村通客车比例达100%。巩固农村客运三个“百分百”成果，继续加大对农村客运站（亭）建设投入力度，有条件的地区逐步提升农村客运站（亭）等级，逐步将乡镇简易站升级到等级站，将C类招呼站升级到A类招呼站，逐步实现农村客运候车亭一村一对亭。加快推进陆岛交通运输基本公共服务均等化，实现500人以上岛屿通客轮比例达100%。继续推进农村客运公交化，发展镇村公交，加快城乡通公交步伐。逐步建立可持续的农村客运公共财政保障制度，确保农村客运、镇村公交开得起、留得住。

### 三、搭建农村物流网络体系

建立县城物流园、乡镇物流站、村级物流点的三级物流网络。整合已有农村客运站、邮政、快递服务点和建设中的村（社区）基层公共服务平台等资源，构建农村快递物流配送网络。适度增加农村客运站物流和邮政、快递服务功能促进运邮结合、一体发展。有条件的地区可以推广定时、定点、定线的农村快递物流“货运班线”模式，开展县至乡镇、沿途建制村间的双向货物运输配送服务。

## 第三节  提升综合运输服务

### 一、加快公交优先发展

编制《阳江市城市公共交通规划》,科学规划城市公共交通系统。优化公交线网布局，加快公交运力扩容和线路优化工作。新增公交车300辆以上,实现万人公共交通车辆拥有量达10标台以上。推进公交专用道和公交优先通行信号系统建设，保障公交路权优先, 提高公交出行比例。加快公交基础设施建设，不断完善公交场站建设，建成以阳江市公共汽车总站、滨海新区公共汽车客运站等为代表的一批城市公共交通首末站, 实现城市建成区公交站点500米覆盖率达85%以上。

开展城市快速公交系统(BRT)、城市有轨电车规划研究。推进公交线路向居民小区、旅游景区（点）、学校及周边街道延伸，公交无缝对接机场、火车站和直通主要景区，推动阳江市区实现城乡公交顺畅对接。

深化改革出租汽车行业,引导出租汽车行业服务转型升级，规范发展网约车和私人小客车合乘。

着力提升城市公交信息化、智能化、网络化服务水平，建设公交智能信息服务系统，用互联网思维创新管理和服务，实现公交智能调度和信息查询，改善公交的通达性和便捷性。

### 二、提升客运服务水平

以联网售票和电子客票为支撑，按照省统一部署，试点开展客运联程联运。推进道路客运与铁路、民航客运售票系统联网，实现“一票到家”的全程出行链服务。

规划发展深茂铁路的合山、阳江和阳西高铁站公路接驳专线。优化客运班线布局，优先调整受高铁影响的班线, 发展机动灵活、运作规范、有效接驳综合客运枢纽的客运组织形式。规范短途客运班线公交化运营管理，继续对客运量大、距离较短、路况条件好的客运班线进行公交化改造。

创新客运服务，贯彻落实省交通运输厅《进一步深化道路客运行业改革的意见》，开展定制班车包车，专线专车等服务试点，创新客运站纳客、配客模式。

挖掘提升水路客运服务，加强与广州港、深圳港等邮轮港口沟通交流，拓展业务联营，谋划开发海上丝绸之路沿线国家海上观光旅游航线，提升水上旅游休闲功能。

### 三、推动快递物流升级

按照国家和省有关物流降本增效的部署，提升交通运输与物流业融合发展的水平，推进道路货运无车承运人、多式联运经营人、平台型物流企业等“互联网+”环境下的新兴业态取得突破。

大力发展多式联运。推进铁水、公铁等多式联运发展，重点支持以厢式半挂车为标准运载单元的联运组织形式，提高一体化衔接水平和中转换装效率。推动快递“上车上船上飞机”。

深入推广甩挂运输，引导和支持标准型厢式半挂车的广泛使用。推进客运班车小件快运系统的建设。鼓励传统货运企业积极融合大数据、云计算等先进信息技术，优化运输组织，实现物流资源的有效聚集和优化配置。

加快推动港口物流业发展，建设港口物流园区，完善仓储设备，发展港口物流产业。推进“港站一体化”，实现港口码头与铁路货运站无缝衔接，为铁水联运创造条件。研究实施铁水联运，实现货运结构调整优化和业态转型升级。

打造便民的城市快递物流配送体系。推动城市配送车辆统一标识管理，规范快递物流配送车辆管理，保障配送车辆便利通行。鼓励货运枢纽站场升级完善快递配送功能，加强具有电子商务功能和服务电子商务发展的货运站场及中转、分拨、配送等设施建设。鼓励发展共同配送等物流配送组织新模式。

## 第四节  改革发展体制机制

### 一、大交通体制改革

顺应广东省全面实施交通运输综合改革试点，建立“大交通”管理体制。纵向理清省与地方事权和职责，横向理顺交通运输部门与其他职责部门的职责分工。

### 二、交通运输市场化改革

按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省交通运输综合改革试点工作实施意见的通知》要求，开展转变部门行政职能专项改革试点，实现行政许可机构与执法机构的职责划分和有效衔接，形成监管合力，提高行业监管水平。

### 三、投融资体制改革

进一步完善交通运输发展“政府主导、分级负责、多元筹资、规范高效”的投融资管理体制。探索设立交通产业投资基金和发展基金。拓宽民间投资领域和范围，大力推进和分类规范完善“PPP”项目，建立“PPP”项目实施评价监督机制和风险防范机制。

公路方面，支持对高速公路沿线土地进行综合开发，构建高速公路多元化的盈利渠道，以辅助解决建设和营运资金缺口。鼓励社会资本发起或参与设立高速公路发展基金，完善收费公路建设管理养护长效机制。

港口航道方面，推广PPP模式，鼓励社会资本参与港口、内河航运等基础设施建设；探索政府通过港口建设新增土地综合开发等方式，引入有实力有网络港口运营商建设和经营港口。

### 四、公路养护体制改革

明确和落实地方政府对普通公路的主体责任，稳步推进公路养护管理运行机制改革，妥善实行公路养护市场化，落实路政经费，健全普通公路资金保障机制。

### 五、公交均等化发展机制

建立公共交通联席会议制度，研究解决城市客运发展中的关键问题。深化城市公交运行体制机制改革，建立科学规范的政府购买公共交通服务制度和财政补偿机制，促进城乡交通基本公共服务均等化可持续发展。调整完善公共交通经营体制和运营机制，探索公交企业产权制度改革和国有资本参与公交企业改革重组。

## 第五节  构筑持续发展能力

### 一、健全安全监管机制

坚持落实行业安全生产监管“一岗双责”等责任制度，把好行政许可关，强化事中事后监管。对不符合许可条件的坚决不予许可；对已经获得许可的交通运输企业要强化许可后监管，强化执法检查，落实“双随机”抽查要求，对违法行为坚决依法给予暂扣、吊销、注销经营许可证等处罚。督促货运运营单位实行安全查验制度。深入开展“平安交通”创建活动。开展道路事故多发路段、危险路段的专项整治工作，加强危桥实地监控的力度，强化港口码头的监管，消除存在的安全隐患。加大航道监管与处罚力度，保证阳江辖区航道安全畅通。按照《航道法》的有关要求，划定并报阳江市政府批准公布航道保护区。进一步完善综合交通运输应急预案体系、应急指挥体系、应急监测预警系统。

### 二、推进交通节能减排

加快推广使用新能源汽车,同步推进电动汽车充电基础设施建设。鼓励应用交通节能环保技术、装备、服务和产品，提高节能环保的物质保障和技术支撑水平。继续推动低碳试点工作，指导和监管好运营企业加强低碳排放监测和长途客车的提级改造工程。统筹综合运输通道建设，做好通道资源的前期踏勘工作。落实《阳江市环境保护规划纲要( 2006-2020年)》，涉及具体项目的规划、实施应严格遵守国家相关的环保规定，落实环境影响评价及“三同时”制度。

### 三、加快发展智能交通

响应“互联网+”行动，建立阳江市综合交通运输系统公用信息平台。健全车载卫星定位智能监控系统，全面覆盖营运客运车辆、危运车辆、重型货运车辆，及公交、出租汽车，逐步完善电子公交站牌、出租车电召等服务功能，以及公交智能调度、车辆动态监管等管理功能。推进实现等级以上客运站联网售票，提供出行方案服务，构建全程出行链。研究建立阳江市出行信息服务系统。推进电子不停车收费(ETC)工程，提高高速公路客车ETC使用率。推进城市公共交通系统智能化。创新执法信息化手段和大数据平台，加强非现场执法模式的应用。

# 第五章  保障措施

## 第一节  谋划重大项目

实施重大项目带动战略，以增量投资促进综合交通运输结构调整优化。加强前期工作，储备重大项目，将规划的交通运输重点项目逐年纳入年度重点项目计划中，形成建成一批、开工一批、储备一批的滚动机制。“十三五”时期，阳江市安排交通运输重点建设项目约150项，“十三五”时期计划投资约700亿元。具体项目见附件1。

## 第二节  加强组织落实

强化本规划的指导性和约束力，确定的主要任务纳入各部门经济社会发展综合评价和绩效考核，实行目标责任制，将主要发展目标和各项任务分解到年度目标中去，落实责任主体，合理安排进度，纳入市县经济社会发展年度计划，逐年、逐级组织实施。同时加强对规划实施情况的监督检查，完善中期评估制度，分析实施效果，找出实施中存在问题，提出相应的改善办法。

## 第三节  完善协调机制

建立有效的综合运输调控与规划协调机制，逐步建立完善综合运输管理体制。各级政府和交通运输行业，加强协调沟通。加强跨行政区域间的衔接与合作，协调区域各城市交通基础设施规划和建设。各级政府与重点项目建设单位通力合作。加强协调规划、国土、水利、环保等相关职能部门在项目线位走向、用地审批、征地拆迁、环境影响评价、水土保持等方面给予积极支持，形成促进综合运输体系发展的良好外部环境。

## 第四节  强化资金保障

积极争取国家和省专项投资补助，加大财政对公共交通建设与维护的投入。有效利用既有建设资金，拓宽投融资渠道，扩充融资模式，实现全市交通运输业滚动、可持续发展；以资本为纽带，积极吸纳社会资金，拓展融资渠道；完善政府补贴机制，通过沿线开发等方式实现外部效益内部化，以建设项目沿线土地开发增值收益的一定比例用于交通基础设施建设，提高综合运输体系的经济和社会效益；争取银行信贷，在市级层面上注入一定的资金和资产，加强与金融机构衔接，争取落实更多融资用于综合交通项目建设。完善“PPP”项目操作流程，市重大建设项目由各级政府采用PPP模式建设。

## 第五节  加强省市合作

抢抓省委省政府促进粤东西北振兴发展战略部署和全面对口帮扶等政策机遇，争取省发展改革委、交通运输厅、公路局以及其他省有关单位在政策、技术和资金等方面对全市交通运输业发展的支持，共同推进全市综合交通运输体系建设，提高管理水平，增强科技创新能力，促进发展方式转变，加快交通运输从传统产业向现代服务业转型的步伐。

## 第六节  注重稳定风险

按照国家和省发展改革委的要求，做好相关项目的社会稳定风险评估工作，完善各种应急预案，尤其对项目建设涉及的征地拆迁问题应谨慎处理。建设项目要求履行相关法规规定的报批程序，合法合规，工程技术和经济可行，工程风险、资源开发利用、环境生态破坏可控。要公布征地政策和范围，不进行多次征地；公布征地拆迁的补偿标准，落实补偿资金和安置房源，确保补偿安置到位；督促施工单位做好安全生产措施和环境保护防治措施，及时修复施工过程中损坏的设施、房屋，公布施工监督电话等。

#### 附表1： 阳江市十三五时期交通基础设施建设投资表

| 建设内容（项数） | 十三五投资（亿元） |
| --- | --- |
| 一、干线铁路、城际轨道(4项） | 143.7 |
| 二、高速公路(6项） | 217.1 |
| 三、干线公路（41项） | 81.9 |
| (一）国道（16项） | 42.0 |
| (二）省道（25项） | 39.9 |
| 四、地方经济及重点网络连接线（60项） | 141.5 |
| 五、港口航道（20项） | 162.5 |
| 六、机场（3项） | 22.6 |
| 七、客货运枢纽（12项） | 6.5 |
| 八、公共交通（2项） | 6.0 |
| 合计（151项） | 781.9 |

| 附表2：阳江市“十三五”交通基础设施项目表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 等级 | 建设规模(公里、平方米) | 建设时间 | 估算总投资 （亿元） | 其中十三五投资(亿元) |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1459.5 | 781.9 |
|  | 一、干线铁路、城际轨道(4项） |  |  | 314.2 |  | 387.7 | 143.7 |
| 1 | 深茂铁路阳江段 | 续建 | 国铁Ⅰ级 | 98.2 | 2014-2017 | 102.7 | 68.7 |
| 2 | 阳阳铁路升级改造 | 改扩建 | 国铁Ⅱ级 | 64（不计算新增里程） | 2016-2020 | 65 | 65 |
| 3 | 广州至湛江客运专线阳江段 | 新建 | 国铁Ⅰ级 | 102 | 2019-2025 | 160 | 5 |
| 4 | 珠三角城际轨道交通延伸至阳江段 | 新建 | 轻轨 | 50 | 2019-2025 | 60 | 5 |
|  | 二、高速公路(7项） |  |  | 316.6 |  | 319.4 | 217.1 |
| 1 | 汕湛高速公路阳江市阳春段 | 续建 | 高速 | 75.5 | 2015-2018 | 78 | 65 |
| 2 | 阳江至云浮高速公路罗定至阳春段 | 续建 | 高速 | 56.636 | 2012-2016 | 37.54 | 8.5 |
| 3 | 怀集至阳江高速公路海陵岛大桥 | 新建 | 高速 | 8.753 | 2015-2019 | 8.83 | 8.63 |
| 4 | G15沈海高速公路开阳段扩建阳江段 | 改扩建 | 高速 | 46 | 2017-2020 | 41 | 41 |
| 5 | 中山至阳春高速公路阳春段 | 新建 | 高速 | 39.7 | 2016-2020 | 64 | 64 |
| 6 | 云浮(郁南)至阳江(阳西)高速公路阳江段 | 新建 | 高速 | 90 | 2018-2022 | 90 | 30 |
|  | 三、干线公路（41项） |  |  | 708.63 |  | 83.42 | 81.91 |
|  | (一）国道（16项） |  |  | 301.7 |  | 43.5 | 42.0 |
| 1 | G234线(现S113线)阳春市区段新改(扩)建工程 | 改扩建 | 一级 | 18 | 2014-2016 | 4.58 | 4.58 |
| 2 | G228线(现G325线)阳西县城过境公路工程 | 新建 | 一级 | 11.7 | 2015-2017 | 3.21 | 3.21 |
| 3 | G234线(现S277线)岗美至海陵大堤段路面改造工程 | 路面改造 | 一级 | 46.44 | 2014-2016 | 2.14 | 0.63 |
| 4 | G234线(现S277线)海陵大堤至闸坡段扩建工程 | 改扩建 | 一级 | 13.25 | 2014-2016 | 2.08 | 2.08 |
| 5 | G234线(现S113线)阳春里仔水至人民桥头段路面改造工程 | 路面改造 | 一级 | 19 | 2014-2016 | 1.2 | 1.2 |
| 6 | G234线(现S369线)春湾至罗阳段路面改造工程 | 路面改造 | 二级 | 31.47 | 2014-2016 | 0.73 | 0.73 |
| 7 | G325线阳江北惯至白沙段改线工程 | 新建 | 一级 | 30.15 | 2016-2018 | 8.87 | 8.87 |
| 8 | G228线阳东三山至雅韶段改建工程 | 改扩建 | 一级 | 20.35 | 2017-2020 | 3.26 | 3.26 |
| 9 | G325线江城至塘坪段改线工程 | 新建 | 一级 | 17 | 2017-2020 | 5.1 | 5.1 |
| 10 | G325线塘坪至春城段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 33 | 2017-2020 | 2.02 | 2.02 |
| 11 | G325线阳春四桥隧道工程 | 新建 | 一级 | 1.1 | 2017-2020 | 1.2 | 1.2 |
| 12 | G325线阳春中郎至潭水段路面改造工程 | 路面改造 | 一级 | 23.05 | 2017-2020 | 1.38 | 1.38 |
| 13 | 国道G228线（现G325线）阳江江城滘头大桥至儒洞大桥段路面改造工程 | 路面改造 | 一级 | 66. 64 | 2019-2020 | 3.9986 | 3.9986 |
| 14 | 国道G228线（现X596线）阳东平堤至寿长段路面改造工程 | 路面改造 | 二级 | 23. 52 | 2019 2020 | 0.6585 | 0.6585 |
| 15 | 国道G234线（线S277线）阳春春城大酒店至阳春市岗美圩段 | 路面改造 | 一级 | 14. 65 | 2019-2020 | 0.8791 | 0.8791 |
| 16 | 国道G325线阳东那龙至江城西平路口段路面改造工程 | 路面改造 | 一级 | 37.23 | 2018-2019 | 2.2339 | 2.2339 |
|  | (二）省道（25项） |  |  | 406.892 |  | 39.88 | 39.88 |
| 1 | S282线至沈海高速新墟出口至月亮湾公路改建 | 改扩建 | 一级 | 19.05 | 2014-2016 | 3.18 | 3.18 |
| 2 | S282线月亮湾至沙扒渔港改建工程 | 改扩建 | 二级 | 5.13 | 2014-2016 | 0.19 | 0.19 |
| 3 | S282线阳西望夫桥至胡尾段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 9.5 | 2014-2016 | 0.41 | 0.41 |
| 4 | S369线双悦坳至春湾段路面改造工程 | 路面改造 | 三级 | 27.78 | 2014-2016 | 0.54 | 0.54 |
| 5 | S369线阳春圭岗至信宜恩贺百涌自然保护区段新建工程 | 新建 | 三级 | 8.4 | 2014-2016 | 0.28 | 0.28 |
| 6 | S113线合水镇至罗阳高速陂面出口（合水大桥） | 新建 | 一级 | 8 | 2014-2016 | 2.4 | 2.4 |
| 7 | S276线雅韶至白沙段路面大修工程 | 路面改造 | 一级 | 17.81 | 2017-2020 | 1.07 | 1.07 |
| 8 | S278线牛坡岭至中朗段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 11 | 2017-2020 | 0.66 | 0.66 |
| 9 | S278线织篢至溪头段改建工程 | 改扩建 | 一级 | 23.7 | 2017-2020 | 5.21 | 5.21 |
| 10 | S278线牛坡岭至信宜交界段路面改造工程 | 路面改造 | 四级 | 27.66 | 2017-2020 | 1.49 | 1.49 |
| 11 | S278线潭水至织篢段改建工程 | 改扩建 | 一级 | 44 | 2017-2020 | 9.68 | 9.68 |
| 12 | S297线合山至大沟段改建工程 | 改建 | 二级 | 19.502 | 2017-2020 | 1.6 | 1.6 |
| 13 | S297线田畔至合山段路面改造工程 | 路面改造 | 三级 | 17.53 | 2017-2020 | 0.35 | 0.35 |
| 14 | S369线横岗至圭岗段改建设工程 | 改扩建 | 二级 | 13.05 | 2017-2020 | 0.78 | 0.78 |
| 15 | S386线塘口至新圩段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 21.66 | 2017-2020 | 1.3 | 1.3 |
| 16 | S386线轮水至岗美段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 6.3 | 2017-2020 | 0.38 | 0.38 |
| 17 | S386线田畔至塘坪段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 24.27 | 2017-2020 | 1.46 | 1.46 |
| 18 | S540线河朗至石望段新改(扩)建工程 | 新建 | 二级 | 5.8 | 2017-2020 | 0.43 | 0.43 |
| 19 | S540线阳春三湖至春湾清水塘段路面改造工程 | 改扩建 | 一级 | 31.77 | 2017-2020 | 0.95 | 0.95 |
| 20 | S541线观光桥至城西段改扩建工程 | 改扩建 | 一级 | 10 | 2017-2020 | 4 | 4 |
| 21 | S371线程村至港口段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 20.8 | 2017-2020 | 1.04 | 1.04 |
| 22 | S371线河口至程村段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 18.68 | 2017-2020 | 0.93 | 0.93 |
| 23 | S297线合山至大沟延伸线大沟圩至海头段 | 改扩建 | 二级 | 5 | 2017-2020 | 0.45 | 0.45 |
| 24 | S297线合山至大沟延伸线红旗至良垌段 | 新建 | 二级 | 5.5 | 2017-2020 | 1 | 1 |
| 25 | S278线阳西塘口至织篢段路面改造工程 | 路面改造 | 二级 | 5 | 2019-2020 | 0.1 | 0.1 |
|  | 四、地方经济及重点网络连接线（61项） |  |  | 1034.3 |  | 141.5 | 141.5 |
| 1 | 广东沿海景观路阳江段 | 新建 | 一级 | 80.0 | 2018-2020 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 人民桥一蟠龙改扩建工程 | 改扩建 | 三级 | 17.6 | 2016 | 0.9 | 0.9 |
| 3 | X461线阳春段改造工程 | 改扩建 | 二级 | 2.8 | 2016 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 马水镇S113线至马兰公路 | 改扩建 | 二级 | 12 | 2016 | 0.22 | 0.22 |
| 5 | 松柏至圭岗线S369至北河段公路（拟升县道） | 改扩建 | 三级 | 14.5 | 2016 | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 大垌水一湾口(经独石仔) | 改扩建 | 三级 | 23 | 2016 | 2 | 2 |
| 7 | 湾中(经龙官岩)一井坑 | 改扩建 | 三级 | 6 | 2016 | 1 | 1 |
| 8 | 开阳高速那龙出口至阳东山水绿洲公路 | 改扩建 | 一级 | 5.5 | 2016 | 0.8 | 0.8 |
| 9 | X592惠周-大八 | 改扩建 | 三级 | 20.88 | 2016 | 1 | 1 |
| 10 | 平西小学-那软公路 | 改扩建 | 三级 | 19.92 | 2017-2020 | 1.0958 | 1.0958 |
| 11 | 七星一鸡笼顶公路 | 新建 | 三级 | 8.5 | 2017-2020 | 0.56 | 0.56 |
| 12 | 合水一白银湖公路 | 新建 | 三级 | 8 | 2017-2020 | 0.14 | 0.14 |
| 13 | 阳西县X752线蒲牌至旧仓段改建工程 | 改扩建 | 三级 | 9.85 | 2017-2020 | 0.1773 | 0.1773 |
| 14 | 阳西县丰头港至沙扒一级公路改建工程（拟升级省道S541) | 新建 | 一级 | 45 | 2017-2020 | 15 | 15 |
| 15 | X753廉村-大岗(拟升级县道) | 改扩建 | 三级 | 14.4 | 2017-2020 | 0.576 | 0.576 |
| 16 | 开阳高速西平出口至阳云高速岗美出口连接公路阳东段 | 改扩建 | 二级 | 26 | 2017-2020 | 1.26 | 1.26 |
| 17 | X610线织篢一塘村段（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 12.39 | 2017-2020 | 0.6812 | 0.6812 |
| 18 | X591中朗-潭水 | 改扩建 | 三级 | 20.33 | 2017-2020 | 1.0164 | 1.0164 |
| 19 | X600合水-永宁 | 改扩建 | 三级 | 19.37 | 2017-2020 | 1.0652 | 1.0652 |
| 20 | X603合水-三甲 | 改扩建 | 三级 | 12.56 | 2017-2020 | 0.6906 | 0.6906 |
| 21 | 罗城-高州交界 | 改扩建 | 三级 | 43.4 | 2017-2020 | 2.1698 | 2.1698 |
| 22 | 红十月农场-中北(拟升级县道) | 改扩建 | 三级 | 8.87 | 2017-2020 | 0.4435 | 0.4435 |
| 23 | 阳东区沿江公路雅韶至合山段 | 改扩建 | 二级 | 22 | 2017-2020 | 1.2 | 1.2 |
| 24 | 阳东沿海公路尖山至寿长公路 | 改扩建 | 二级 | 23 | 2017-2020 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 蒲山一南山海（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 6.8 | 2017-2020 | 0.3739 | 0.3739 |
| 26 | 阳西县广湛线至旧仓段改建工程 | 改扩建 | 三级 | 14.3 | 2017-2020 | 0.7864 | 0.7864 |
| 27 | X757线冲口一星光段（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 5.46 | 2017-2020 | 0.3001 | 0.3001 |
| 28 | 硫铁矿-圭岗 | 改扩建 | 三级 | 13.43 | 2017-2020 | 0.7389 | 0.7389 |
| 29 | 廖施-简东 | 改扩建 | 三级 | 30.06 | 2017-2020 | 1.503 | 1.503 |
| 30 | X597双捷-白沙(拟升级县道) | 改扩建 | 三级 | 10.83 | 2017-2020 | 0.5413 | 0.5413 |
| 31 | 新圩一儒洞段（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 12.52 | 2017-2020 | 0.6259 | 0.6259 |
| 32 | 横山一织篢段（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 12.7 | 2017-2020 | 0.6983 | 0.6983 |
| 33 | 新风-那旦渡 | 改扩建 | 三级 | 24.29 | 2017-2020 | 1.3357 | 1.3357 |
| 34 | 城垌-新村 | 改扩建 | 三级 | 13.84 | 2017-2020 | 0.6921 | 0.692 |
| 35 | 三甲－沙牛塘 | 改扩建 | 三级 | 21.04 | 2017-2020 | 1.1573 | 1.1573 |
| 36 | 黄村-大魁(拟升级县道) | 改扩建 | 三级 | 6.76 | 2017-2020 | 0.3379 | 0.3379 |
| 37 | 儒洞一沙扒段（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 18.79 | 2017-2020 | 1.0333 | 1.0333 |
| 38 | X610线塘村一新圩段（拟升级县道） | 改扩建 | 三级 | 12.9 | 2017-2020 | 0.6835 | 0.6835 |
| 39 | 双滘-下双 | 改扩建 | 三级 | 34.57 | 2017-2020 | 1.9015 | 1.9015 |
| 40 | 阳三-罗定(二期) | 改扩建 | 三级 | 10 | 2017-2020 | 0.5075 | 0.5075 |
| 41 | 山坪-龙门 | 改扩建 | 三级 | 28.16 | 2017-2020 | 1.408 | 1.408 |
| 42 | 凌霄岩一漠阳江源头 | 改扩建 | 三级 | 25 | 2017-2020 | 1.25 | 1.25 |
| 43 | 人民桥一鱼王石 | 改扩建 | 三级 | 9 | 2017-2020 | 0.45 | 0.45 |
| 44 | X758线河口一金堡 | 改扩建 | 三级 | 11 | 2017-2020 | 0.55 | 0.55 |
| 45 | X757线礼竹坑一仁和段 | 改扩建 | 二级 | 7.11 | 2017-2020 | 0.3909 | 0.3909 |
| 46 | X751线塘口一桐油段（拟升级县道） | 改扩建 | 二级 | 8.04 | 2017-2020 | 0.4424 | 0.4424 |
| 47 | X751线程村一塘口段 | 改扩建 | 二级 | 14.4 | 2017-2020 | 0.72 | 0.72 |
| 48 | 阳西县X610线横山至高木根段改建工程 | 改扩建 | 二级 | 11.42 | 2017-2020 | 0.5708 | 0.5708 |
| 49 | 阳江市金平公路 | 新建 | 一级 | 19 | 2017-2020 | 15.8 | 15.8 |
| 50 | 阳西县城至电厂一级公路改建工程 | 新建 | 一级 | 29.225 | 2017-2020 | 6 | 6 |
| 51 | 阳西高铁站至大泉段工程 | 新建 | 一级 | 9 | 2017-2020 | 2.7 | 2.7 |
| 52 | 国道325线阳西县过境公路阳西高铁站连接线工程 | 新建 | 一级 | 3.529 | 2016-2017 | 1.13616 | 1.13616 |
| 53 | X601线春城至坡面段公路 | 改扩建 | 一级 | 18.2 | 2016-2020 | 4.73 | 4.73 |
| 54 | 马水南山至岗美公路（含新建漠阳江黄村大桥） | 新建 | 一级 | 15 | 2016-2020 | 3.84 | 3.84 |
| 55 | 圭岗网步至河朗云帘公路 | 新建 | 三级 | 16 | 2016-2020 | 0.8 | 0.8 |
| 56 | 永宁高寨至三甲山口公路 | 新建 | 三级 | 13 | 2016-2020 | 0.65 | 0.65 |
| 57 | 松柏北河至圭岗小水公路 | 新建 | 三级 | 12 | 2016-2020 | 0.6 | 0.6 |
| 58 | 八甲联合至河口下双公路 | 新建 | 三级 | 15 | 2016-2020 | 0.75 | 0.75 |
| 59 | 沸泉至河仔公路 | 改扩建 | 二级 | 5.5 | 2016-2020 | 0.25 | 0.25 |
| 60 | 大八珠环至阳春蟠龙交界公路 | 改扩建 | 三级 | 9 | 2016-2020 | 0.15 | 0.15 |
| 61 | X750线热新公路 | 改扩建 | 三级 | 31.6 | 2016-2020 | 0.7 | 0.7 |
|  | 五、港口航道（20项） |  |  |  |  | 311.0 | 162.5 |
| 1 | 阳西军民两用港 | 新建 |  | 5万吨级以上泊位8个及配套设施 | 2018-2024 | 90 | 3 |
| 2 | 阳江港进港航道改造工程 | 续建 | 10万吨 | 18公里 | 2018-2022 | 11.5 | 5 |
| 3 | 漠阳江航道扩能升级工程 | 新建 |  | 125公里 | 2019-2024 | 60 | 5 |
| 4 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#J1-#J2泊位 | 新建 | 3千吨 | 多用途码头泊位2个 | 2014-2017 | 4 | 4 |
| 5 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#J3-#J6泊位 | 新建 | 3千吨 | 多用途码头泊位4个 | 2014-2017 | 10 | 10 |
| 6 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#4泊位 | 新建 | 5千吨 | 通用码头泊位1个 | 2014-2017 | 1.73 | 1.73 |
| 7 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#13、#14泊位 | 新建 | 5万吨 | 通用码头泊位2个 | 2014-2017 | 8.63 | 8.63 |
| 8 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#5-#7泊位 | 新建 | 7万吨 | 通用码头泊位2个 | 2014-2017 | 7.54 | 7.54 |
| 9 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#15泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用码头泊位1个 | 2014-2017 | 5 | 5 |
| 10 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#16泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用码头泊位1个 | 2014-2017 | 4.6 | 4.6 |
| 11 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#17泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用码头泊位1个 | 2017-2020 | 6 | 6 |
| 12 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#18泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用码头泊位1个 | 2014-2017 | 8 | 8 |
| 13 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#19泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用码头泊位1个 | 2017-2020 | 6 | 6 |
| 14 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#22泊位 | 新建 | 10万吨 | LNG卸码头泊位1个 | 2017-2020 | 8 | 8 |
| 15 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#20泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用途码头泊位1个 | 2017-2020 | 6 | 6 |
| 16 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#21泊位 | 新建 | 10万吨 | 通用途码头泊位1个 | 2017-2020 | 6 | 6 |
| 17 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#24泊位 | 新建 | 10万吨 | 液体化工码头泊位1个 | 2017-2020 | 6 | 6 |
| 18 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区 | 新建 | 3千-5千吨 | 通用途码头泊位5个 | 2017-2020 | 20 | 20 |
| 19 | 阳江港海陵湾港区丰头作业区 | 新建 | 5-10万吨 | 5-10万吨级码头泊位5个 | 2017-2020 | 30 | 30 |
| 20 | 阳江港青湾仔港点阳西电厂二期配套码头 | 续建 | 7万吨 | 7万吨级煤码头泊位1个 | 2015-2017 | 12 | 12 |
|  | 六、机场（2项） |  |  |  |  | 204.0 | 22.6 |
| 1 | 阳江合山通用机场改扩建工程 | 改扩建 | 飞行区、工作区、配套生活区等，占地面积1.7万立方米。 | 2015-2017 | 2 | 1.6 |
| 2 | 阳江市异地候机楼工程 | 新建 | 占地面积300亩，建筑面积1万平方米. | 2016-2025 | 2 | 1 |
| 3 | 阳江市民用运输机场 | 新建 | 满足波音777、737-800BCF、A380、安225等大型客货运飞机起降的4E或4F级民用机场 | 2017-2022 | 200 | 20 |
|  | 七、客货运枢纽（12项） |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 |
| 1 | 阳江市滨海新区客运站 | 新建 | 一 | 新建一级客运站，10万平方米 | 2016-2020 | 1 | 1 |
| 2 | 阳春市汽车客运站 | 迁建 | 一 | 新建一级客运站，16万平方米 | 2016-2020 | 2 | 2 |
| 3 | 阳江银岭汽车汽车客运站 | 新建 | 三 | 新建三级客运站，1.2万平方米 | 2016-2020 | 0.03 | 0.03 |
| 4 | 阳西新圩汽车客运站 | 改扩建 | 四 | 改建三级客运站，1.0万平方米 | 2016-2020 | 0.035 | 0.035 |
| 5 | 乡镇汽车客运站 | 改扩建 | 三、四 | 改建乡镇汽车客运站6个 | 2016-2020 | 0.06 | 0.06 |
| 6 | 阳东货运站 | 新建 |  | 新建大型货运站1个 | 2016-2020 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 春南货运站 | 新建 |  | 3万平方米 | 2015-2020 | 1 | 1 |
| 8 | 春北货运站 | 新建 |  | 3万平方米 | 2015-2020 | 1 | 1 |
| 9 | 新建农村候车亭 | 新建 |  | 新建农村候车亭约100个 | 2016-2020 | 0.04 | 0.04 |
| 10 | 阳江高新区客运站 | 新建 | 三级 | 3万平方米 | 2016-2020 | 1 | 1 |
| 11 | 阳西县塘口客运站 | 新建 | 四级 | 0.85万平方米 | 2016-2020 | 0.025 | 0.025 |
| 12 | 阳西县溪头客运站 | 新建 | 三级 | 1.1万平方米 | 2016-2020 | 0.035 | 0.035 |
|  | 八、公共交通（2项） |  |  |  |  | 6.0 | 6.0 |
| 1 | 公共汽车站 | 新建 | - | 新建公共汽车站5个 | 2015-2020 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 新增公交车 | 新增 | - | 300辆以上 | 2016-2020 | 3.0 | 3.0 |