阳江市信息基础设施建设三年行动计划

实施方案（2018—2020年）

为贯彻落实党中央、国务院关于建设网络强国的战略部署，加快发展我市新一代信息基础设施，推动信息基础设施建设跨越式发展，根据《广东省信息基础设施建设三年行动计划（2018—2020年）》的工作要求，制定本实施方案。

- 总体思路和主要目标

（一）总体思路

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，以建设网络强市为目标，以高速光网、互联网协议第六版（IPv6）、4/5G网络，移动物联网（NB-IoT）等新一代信息基础设施建设为重任，发挥电信和广播电视运营商的主体作用，强化各级政府的统筹协调作用，加大建设投入，加强政策扶持，力争用3年左右时间将阳江市信息基础设施建设发展水平进入全省先进行列。

（二）主要工作目标

2018年，全市新增光纤接入户3.9万户，光纤入户数累计达60万户，光纤入户率达84%，100M以上光纤接入用户新增4.1万户，达到46万户，100M以上光纤接入用户占比提升至76%。4G移动通信基站新增546座，站址新增197个，NB-IoT基站新增475座。

2019年，全市新增光纤接入户3.8万户，光纤入户数累计达64万户，光纤入户率达89%，100M以上光纤接入用户新增8万户，达到54万户，100M以上光纤接入用户占比提升至84%。4G移动通信基站新增320座，站址新增200个，NB-IoT基站新增283座。

2020年，全市新增光纤接入户2.9万户，光纤入户数累计达67万户，光纤入户率达93%，100M以上光纤接入用户新增7.4万户，达到61万户，100M以上光纤接入用户占比提升至90%。4G移动通信基站新增247座，5G移动通信基站建设新增68座,站址新增200个，NB-IoT基站新增153座。

- 主要任务

（一）推进IPv6网络建设

贯彻落实省推动通信网络设施IPv6升级的各项任务。按省的部署落实推进，各级完善IPv6骨干网网间互联体系，改造升级互联网骨干网互联节点，实现互联网、广电网骨干网络IPv6的互联互通。积极组织电信运营企业完成城域网和接入网的IPv6升级改造。完善网络管理和支撑服务系统，推动移动和固定终端全面支持IPv6，开通面向公众用户和政企客户商用的IPv6宽带接入服务。结合LTE语音（VoLTE）业务商业应用，开展LTE网络端到端IPv6业务承载能力建设，推动LTE网络、业务用终端全面支持IPv6。（市经济和信息化局、市网信办、市文广新局）

加快应用基础设施IPv6升级。按省的工作部署，推动域名注册服务机构、顶级域运营机构、域名托管服务企业的域名服务器全面支持IPv6访问与解析，提升域名注册、解析、管理全链对IPv6网络的支持能力。改造升级互联网数据中心内网和出口，为用户提供IPv6访问通道。支持电信运营企业、广电运营企业、互联网企业开展云服务平台、云产品和内分发网络IPv6升级。配合省做好国家级发展监测平台工作部署，全力按省的要求配合省建立全省监测分平台，提升对网络、应用、终端、用户、流量等指标的实时监测与分析能力。（市经济和信息化局、市网信办）

（二）全面建成高水平全光网

构建高速骨干光纤网络。优化互联网骨干网间的互联架构，提高网间互联带宽和互联质量，完善骨干光纤网络布局，按省的工作部署，2020年年底前，阳江城市用户接入能力达到500Mbps。（市经济和信息化局）

建设千兆光网城市。全面推进新建住宅建筑光纤到户，新城超前规划建设通信管道，既有住宅建筑分批次、成片区推进光纤改造，落实运营商企业共建共享、平等接入。2020年底前，各电信运营企业将光网覆盖的住宅光纤用户普遍提速到100Mbps以上，全市建成50个1000Mbps光网示范小区，基本实现“千兆光纤进小区、百兆光纤进家庭”，支撑4K电视等高带宽业务普及应用。（市经济和信息化局、市住房规划建设局、市文广新局）

推进百兆光纤进农村。实施乡村信息基础设施振兴工程，充分发挥财政资金引导作用，深入推进电信普遍服务试点。鼓励电信和广电企业、民间资本出资，公平参与农村光纤网络建设和运营维护。以88个省定贫困村为重点，逐步推进20户以上自然村连通光缆。引导电信运营企业降低农村用户资费。2020年底前，全市光网覆盖的农村光纤用户普遍提速到100Mbps以上，百兆用户占比达60%。（市经济和信息化局、市通信管理办、市委农办、市农业局、市住房规划建设局、市文广新局、市扶贫办）

（三）发展新一代移动通信网络

推动4G网络深度覆盖。中国铁塔阳江分公司（以下简称阳江铁塔）完善全市城市4G网络基站和室内分布系统建设，加快推进4G网络入乡进村。依托全市各等级公路、市政道路、铁路、地铁、视频杆、路灯杆、公交站点等设施，推进交通干线4G网络建设，实现新建高速公路和普通干线公路4G信号全覆盖。2020年年底前，实现4G网络在全市城区和镇区100%连续覆盖，行政村100%覆盖，高速公路、国道、客运专线隧道外路段100%覆盖。（市经济和信息化局、市通信管理办，市交通运输局、市公安局、市发展改革局、阳江铁塔）

布局建设5G网络。2018年年底前，阳江铁塔会同当地信息化、城乡规划主管部门，统筹电信运营企业的建设需求，以5G网络站址布局为重点，制定全市移动通信铁塔站址建设规划（2018—2022年），并牵头统筹建设5G基站。城乡规划建设、信息化、环境保护、国土资源、交通运输、通信管理、供电等单位要积极协助铁塔公司开展基站选址建设，协助电信运营企业、通信设备制造企业开展网络试验。按省工作部署和要求启动5G网络规模化部署。（市经济和信息化局、市通信管理办、市住房规划建设局、市国土资源局、市环境保护局、市交通运输局、阳江铁塔、阳江供电局）

推进NB-IoT建设应用。阳江铁塔、电信运营企业将NB-IoT基站纳入移动通信基站建设年度计划，加快NB-IoT基站建设，提升网络覆盖和服务质量。推广NB-IoT在智能抄表、环保监测、交通管理等公共服务领域的应用，推动NB-IoT与智能制造、工业互联网深度融合，发展柔性生产、智慧物流、智能仓储等新应用。加快智能家居、智能家电等NB-IoT生活应用。2020年年底前，全市NB-IoT网络实现普遍覆盖，业务需求重点区域深度覆盖，总连接数达913个。（市经济和信息化局、市发展改革局、市文广新局、市通信管理办、阳江铁塔、阳江电信、阳江移动、阳江联通）

推进有线无线卫星一体化融合发展。探索构建广播电视网有线无线卫星一体化融合发展新模式，为推动广播电视信息化提供技术支撑。推广无线广播电视新功能，丰富无线广播电视业务形态和技术手段，推动广播电视频谱资源深度利用。（市文广新局）

三、政策措施

（一）坚持规划先行。各通信行业或信息化主管部门会同城乡规划主管部门，联合编制信息基础设施专项规划，确保与城市（镇）总体规划、控制性详细规划等各层次城乡规划紧密衔接。铁塔公司每年将信息基础设施建设计划及时报送城乡规划主管部门。政府在规划公路、铁路、地铁、机场及其他大型场所时，要同步规划信息基础设施及相关配套设施，预留站址、机房、电源、管道和天面等空间。城乡规划主管部门编制审批各类法定城乡规划过程中，如涉及通信铁塔、室分、微站、共享管道等相关站址及配套设施，要征求当地铁塔公司、电信运营企业、广电运营企业的意见。〔市经济和信息化局、市通信管理办、市住房规划建设局、市国土资源局、市交通运输局、阳江供电局，各县（市、区）人民政府〕

（二）开放公共资源。除法律法规另有规定外，无偿开放政府机关、事业单位、国有企业、交通站场等公共建筑或物业，为信息基础设施建设提供便利条件。有关政府部门要积极利用路灯、信号杆、路牌杆、垃圾站等市政设施支持基站建设，铁塔公司和电信运营企业在制订和实施信息基础设施规划过程中，如需了解公共建筑、物业等信息，国土资源、住房规划建设等部门要积极支持配合。〔市国土资源局、市住房规划建设局、市交通运输局、市公安局、市国资委、阳江供电局、阳江铁塔、阳江电信、阳江移动、阳江联通，各县（市、区）人民政府〕

（三）推进“一杆多用”试点。政府要开放社会杆塔和通信杆塔资源，推广具有“一杆多用”功能的城市智慧灯杆，纾解基站站址紧缺问题。

市经济和信息化局牵头会同市住房规划建设局、市城市管理和综合执法局等部门根椐政府主导，市场化运作的原则，组织开展试点，探索建立杆塔资源共建共享和有偿使用制度，构建统一杆塔信息平台，推进铁塔基站、路灯、监控、交通指示、广播电视等各类杆塔资源集约建设和“一杆多用”改造。〔阳江铁塔、市住房规划建设局、市国土资源局、市城市管理和综合执法局、市发展改革局、市公安局、市交通运输局、市经济和信息化局、市文广新局、阳江供电局，各县（市、区）人民政府〕

（四）加大财政支持力度。争取省信息基础设施专项资金和市财政统筹安排专项资金支持全市信息基础设施建设，选取市场配置难以解决、需政府提供公共服务的关键环节给予重点扶持，大力支持公共资源开放、智慧杆塔推广应用、信息基础设施规划修编等工作，扶持资金向山区和农村等欠发达地区倾斜。同时，积极引导社会资本加大投资力度，加强对重点项目的融资支持，鼓励民间资本投资信息基础设施建设。〔市财政局、市经济和信息化局、市发展改革局、市金融局，各县（市、区）人民政府〕

（五）加强用地保障。全市各级政府对信息基础设施建设规划和铁塔站址等专项规划确定的建设项目要积极予以保障用地，及时将用地需求纳入土地利用总体规划和土地利用年度计划。认真执行《国土资源部 发展改革委 科技部 工业和信息化部 住房和城乡建设部 商务部关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》（国土资规〔2015〕5号）和《工业和信息化部国土资源部住房和城乡建设部关于加强移动通信铁塔站址用地及规划管理工作的通知》（工信部联通信〔2017〕234号）相关规定，通信基础设施项目可按公共设施用途落实用地。新建基站用地可直接取得政府供应土地，也可采取配建方式、依法取得地役权的方式使用土地。国土资源管理部门要依据通信企业提供的合法权属来源证明文件等材料，依法及时办理基站铁塔用地的确权登记发证手续。对因历史原因导致手续不全但已建基站铁塔的用地，要遵循尊重历史的原则，根据实际情况简化审批流程，补办土地相关手续，不再补办建设用地预审手续。对铁塔公司接收的电信运营企业的存量基站铁塔，因历史原因尚未完成相关房产转移登记的，各相关部门要根据实际情况予以研究解决。〔市国土资源局、市住房规划建设局、市发展改革局、市经济和信息化局、各县（市、区）人民政府〕

（六）提高审批效率。市经济和信息化局、市通信管理办要按省通信管理局工作部署，针对通信基站铁塔站址报建涉及的权属部门较多，且同一行业的省级和地市权属部门要求的报建资料文档格式及处理方式不同等问题，结合5G基站高密度、低空间、微小化的发展趋势，协调规划、道路交通、国土资源、无线电管理、林业等部门统一制定行业内的报建资料文档格式，明确审批流程，并由县（市、区）参照执行。各地国土资源、城乡规划主管部门要针对铁塔站址建设的特点，简化申报、审批等操作性手续，为通信网络设施建设提供便利。推行建设项目环境影响评价分类管理，基站项目由编制环境影响报告表改为填写环境影响登记表，实行备案管理，无需环保部门审批。阳江供电局要将信息基础设施用电申请纳入报装绿色通道，简化报装程序，提高办理效率。（市经济和信息化局、市通信管理办、市住房规划建设局、市交通运输局、市国土资源局、市林业局、市环境保护局、市发展改革局、阳江供电局）

（七）维护建设秩序。严格执行省出台的《广东省通信设施建设和保护规定》，细化信息基础设施“最后一公里”的建设规范。各级政府要按照属地管理原则，负责协调解决本行政区域内阻挠施工、非法逼迁等妨碍信息基础设施建设与安全保护的行为，组织相关部门积极协调解决群众投诉集中的通信覆盖难点问题。住房规划建设主管部门要督促物业服务企业支持配合住宅小区光纤、基站、有线电视接入机房和接入网等基础设施建设维护，严禁收取进场费、接入费、协调费、分摊费等不合理费用。公安机关要联合通信管理、住房规划建设等部门依法惩处破坏信息基础设施、阻挠信息基础设施建设维护、妨碍应急通信保障及通信设施抢修救险等违法行为。对因征地拆迁或城乡建设造成已取得合法手续的铁塔、基站、管线、机房等信息基础设施改动、迁移和损坏的，征收或工程主管部门要根据先建后拆和成本补偿原则，给予合理补偿并明确迁改路由。〔市公安局、市住房规划建设局、市交通运输局、市工商局、市经济和信息化局、市发展改革局、市国土资源局、市通信管理办，各县（市、区）人民政府〕

（八）强化安全保障。加强对全市网络与信息安全工作的统筹管理，健全各地网络与信息安全协调工作机制，落实电信和互联网企业等各类主体的安全责任。全市信息基础设施规划、建设、运行要同步落实网络安全保护措施，做好安全测评和风险评估，确保符合国家网络安全等级保护标准要求。市经济和信息化局、市通信管理办要完善信息基础设施保护机制，落实信息通信网络单元定级备案制度，定期开展符合性评测和风险评估。健全我市网络和信息安全标准体系，提升5G、IPv6、软件定义网络（SDN）等新技术安全防护能力，确保关键信息基础设施和用户信息安全。（市经济和信息化局、市通信管理办、市网信办、市公安局）

四、组织实施

（一）加强组织领导。将信息基础设施建设列入市政府督办重点工作。各县（市、区）人民政府将信息基础设施建设列入年度重点工作，县（市、区）人民政府主要负责同志作为主要责任人。2018年12月底前，各县（市、区）人民政府根据建设任务制定三年行动计划，将建设任务逐年细化分解到具体部门和企业，并列入检查督办。市经济和信息化局负责统筹协调信息基础设施建设计划与实施工作。市经济和信息化局负责信息基础设施建设的具体组织与检查督导。市发展改革部门将信息基础设施建设项目纳入重点项目建设计划。市各有关单位要按照任务分工，负责配套政策措施的制定与落实。〔市经济和信息化局、市发展改革局、市政府督查室、市通信管理办，各县（市、区）人民政府〕

（二）发挥企业主体作用。阳江铁塔公司和电信运营企业要发挥建设主体作用，加大建设投资力度，每年向市政府反馈信息基础设施规划、选址、建设、维护等工作情况。阳江铁塔公司要发挥对5G站址等铁塔站址规划建设的统筹作用，摸清铁塔站址位置、面积、通电、通网等情况，整合电信运营企业的需求和存量设施，推动共建共享，提高集约建设水平。电信运营企业要加大对农村、边远山区信息基础设施建设的投入，进一步加大提速降费力度，增强业务透明度，提升服务质量。（阳江铁塔、中国电信阳江分公司、中国移动阳江分公司、中国联通阳江分公司、市住房规划建设局、市国土资源局、市经济和信息化局）

（三）加强宣传引导。市政府要加强舆论引导，广泛宣传通信基础设施安全保护政策法规。通信管理、环境保护、无线电管理等部门和新闻媒体要加大对信息基础设施相关知识的宣传普及力度，开展宣传教育进校园、进社区、进村工作。电信运营企业、铁塔公司委托有资质单位开展电磁辐射环境监测，向社会公众公开监测报告，保障公众知情权，营造全社会广泛支持信息基础设施建设环境。（市委宣传部、市文广新局、市经济和信息化局、市环境保护局、市通信管理办）

附件：1. 全市新增光纤接入用户计划表

2. 全市新增公众移动通信基站计划表

3. 全市新增铁塔站址计划表

4. 全市新增NB-IoT基站计划表

附件1

全市新增光纤接入用户计划表

单位：万户

| 单位 | 广东电信 | 广东移动 | 广东联通 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新增光纤接入 用户数 | 新增100M以上 光纤接入用户数 | 新增光纤接入 用户数 | 新增100M以上 光纤接入用户数 | 新增光纤接入 用户数 | 新增100M以上 光纤接入用户数 | 新增光纤接入 用户数 | 新增100M以上 光纤接入用户数 |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 全省 | 114.8 | 100.4 | 100.0 | 253.0 | 252.2 | 135.3 | 131.6 | 121.0 | 80.0 | 176.3 | 197.5 | 237.2 | 88.7 | 43.0 | 51.3 | 94.0 | 63.4 | 94.7 | 335.1 | 264.4 | 231.3 | 523.4 | 513.0 | 467.2 |
| 阳江 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 4.1 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 8.0 | 7.4 |
| 江城区 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.39 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 1.13 | 0.97 | 0.73 | 1.59 | 2.58 | 2.29 |
| 阳春市 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.92 | 0.93 | 0.73 | 0.66 | 1.64 | 1.71 |
| 阳东区 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.66 | 0.62 | 0.43 | 0.66 | 1.44 | 1.11 |
| 阳西县 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.78 | 0.68 | 0.50 | 0.58 | 1.23 | 1.08 |
| 海陵试验区 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.51 | 0.51 |
| 阳江高新区 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |

注：新增100M以上光纤接入用户数包括：新开通100M以上光纤接入用户数+原100M以下光纤升级用户数，因此该数值大于新增光纤接入用户数。

附件2

全市新增公众移动通信基站计划表

单位：座

| 单位 | 广东电信 | 广东移动 | 广东联通 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新增基站数 | 其中，新增 4G基站数 | 其中，新增 5G基站数 | 新增基站数 | 其中，新增 4G基站数 | 其中，新增 5G基站数 | 新增基站数 | 其中，新增 4G基站数 | 其中，新增 5G基站数 | 新增基站数 | 其中，新增 4G基站数 | 其中，新增 5G基站数 |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 全省 | 7058 | 3707 | 9018 | 7028 | 3687 | 3010 | 30 | 20 | 6008 | 16939 | 13719 | 11816 | 16899 | 13519 | 10816 | 40 | 200 | 1000 | 4682 | 2465 | 384 | 4663 | 2438 | 382 | 0 | 0 | 0 | 28679 | 19891 | 21218 | 28590 | 19644 | 14208 | 70 | 220 | 7008 |
| 阳江 | 167 | 42 | 102 | 167 | 42 | 34 | 0 | 0 | 68 | 326 | 261 | 209 | 326 | 261 | 209 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 4 | 53 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 546 | 320 | 315 | 546 | 320 | 247 | 0 | 0 | 68 |
| 江城区 | 48 | 12 | 34 | 48 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 | 95 | 74 | 63 | 95 | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 87 | 97 | 147 | 87 | 73 | 0 | 0 | 24 |
| 阳春市 | 32 | 8 | 18 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 49 | 49 | 62 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 3 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 73 | 70 | 114 | 73 | 58 | 0 | 0 | 12 |
| 阳东区 | 38 | 8 | 19 | 38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 74 | 50 | 48 | 74 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 58 | 67 | 124 | 58 | 54 | 0 | 0 | 13 |
| 阳西县 | 25 | 7 | 16 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 49 | 44 | 25 | 49 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 | 42 | 87 | 51 | 32 | 0 | 0 | 10 |
| 海陵试验区 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 25 | 12 | 23 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 24 | 36 | 29 | 15 | 0 | 0 | 9 |
| 阳江高新区 | 12 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 12 | 23 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 15 | 38 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |

附件3

全市新增铁塔站址计划表

单位：座

| 单位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省 | 8361 | 8030 | 13737 |
| 阳江 | 197 | 200 | 200 |
| 江城区 | 57 | 58 | 59 |
| 阳春市 | 38 | 38 | 35 |
| 阳东区 | 45 | 38 | 35 |
| 阳西县 | 29 | 33 | 35 |
| 海陵试验区 | 14 | 19 | 18 |
| 阳江高新区 | 14 | 14 | 18 |

附件4

全市新增NB-IoT基站计划表

单位：座

| 单位 | 广东电信 | 广东移动 | 广东联通 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 全省 | 1756 | 1572 | 2672 | 13952 | 8336 | 4109 | 12943 | 9501 | 4027 | 28651 | 19409 | 10808 |
| 阳江 | 69 | 18 | 30 | 268 | 165 | 81 | 138 | 100 | 44 | 475 | 283 | 155 |
| 江城区 | 26 | 7 | 9 | 100 | 64 | 24 | 52 | 38 | 13 | 178 | 109 | 46 |
| 阳春市 | 11 | 3 | 5 | 43 | 28 | 14 | 22 | 17 | 8 | 76 | 48 | 27 |
| 阳东区 | 18 | 4 | 6 | 70 | 37 | 16 | 36 | 22 | 9 | 124 | 63 | 31 |
| 阳西县 | 7 | 2 | 5 | 27 | 18 | 14 | 14 | 11 | 7 | 48 | 31 | 26 |
| 海陵试验区 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 28 | 16 | 15 |
| 阳江高新区 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 10 |

公开方式：主动公开

抄送：市委有关部委办局，市人大办，市政协办，市纪委监委办，

阳江军分区，市中级法院，市检察院，阳江职院，江门海关，中

央、省驻阳江各单位。

阳江市人民政府办公室综合科               2018年10月22日印发